LIBERO Privacy & Security Consulting

개인정보 처리위탁 수탁사 보안 점검

서비스 제안서

| 제안일 | 2026년 03월 11일 |
| --- | --- |
| 제안사 | (주)리베로 |
| 수신 | (주)하랑항공 개인정보보호팀 |
| 대상 수탁사 | 총 6개사 |

본 제안서는 대외비로 취급하며 허가 없이 배포를 금합니다.

# 1. 제안 배경 및 목적

## 1.1 배경

개인정보 보호법 제26조는 개인정보 처리업무를 위탁한 위탁자에게 수탁자에 대한 관리·감독 의무를 부과하고 있습니다. 위탁자가 이를 소홀히 할 경우, 수탁사에서 발생한 개인정보 침해 사고에 대해서도 위탁자가 연대 책임을 질 수 있으며, 최대 3% 과징금 부과 및 형사 처벌 대상이 될 수 있습니다.

(주)하랑항공은 기내식·물류·고객센터·금융·키오스크·지상조업 등 6개 수탁사에 승객의 개인정보(성명·연락처·알레르기·여권번호 등 민감정보 포함)를 위탁하고 있습니다. 수탁사별 보안 수준의 편차와 관리 사각지대를 해소하기 위해 전문 외부 기관의 체계적인 점검이 필요한 시점입니다.

## 1.2 제안 목적

- 수탁사 6개사 전체에 대한 개인정보 보호법 준수 여부 일괄 점검

- 수탁사별 보안 취약점 식별 및 개선 권고를 통한 침해사고 사전 예방

- 위탁자(하랑항공)의 법적 관리·감독 의무 이행 근거 확보

- 점검 결과 기반 수탁사 등급 평가 체계 수립 지원

## 1.3 점검 대상 수탁사 현황

| No. | 수탁사명 | 위탁 업무 유형 | 주요 처리 개인정보 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 하랑 케이터링 | 기내식 제조·탑재·배송 | 승객명, 좌석, 알레르기·종교식 등 민감정보 |
| 2 | 온다 로지스 | 수하물·화물 물류 처리 | 승객명, 연락처, 예약번호, 화물 정보 |
| 3 | 다온컨택 | 고객센터 운영·민원 처리 | 승객 전체 개인정보, 통화 녹취 포함 |
| 4 | 해랑금융 | 마일리지 정산·환불 처리 | 계좌번호, 카드정보, 여권번호 등 금융·고유식별정보 |
| 5 | 패스트레인 키오스크 | 공항 셀프 체크인 시스템 운영 | 여권, 생체정보(지문), 예약 정보 |
| 6 | 지상조업 | 공항 지상 지원 서비스 | 탑승권, 승객명, 특수승객 정보 |

# 2. (주)리베로 소개

## 2.1 회사 개요

(주)리베로는 개인정보보호 컨설팅 및 보안 점검 전문기업으로, 항공·물류·금융·제조 등 다양한 산업군에 걸쳐 수탁사 보안 점검 서비스를 제공해 왔습니다. 개인정보보호위원회 지정 개인정보 전문기관 파트너사로 등록되어 있으며, 고객사의 법적 의무 이행과 실질적 보안 수준 향상을 함께 지원합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 주요 서비스 | 수탁사 보안 점검, 개인정보보호 컨설팅, 임직원 교육 |
| 전문 인력 | CISA·CISSP·개인정보관리사(CPPG) 보유 전문가 다수 |
| 수행 실적 | 항공·물류·공공 분야 수탁사 점검 30건 이상 (최근 3년) |
| 보유 방법론 | 개인정보보호법, ISMS-P, NIST CSF 기반 자체 점검 프레임워크 |

## 2.2 유사 수행 이력

| 연도 | 고객사(위탁자) | 점검 수탁사 수 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | A 항공사 | 5개사 | 기내식·물류·고객센터 수탁사 현장 보안 점검 및 개선 권고 |
| 2025 | B 물류기업 | 3개사 | 개인정보 처리위탁 현황 진단 및 재위탁 통제 체계 수립 |
| 2024 | C 공공기관 | 8개사 | 수탁사 전수 점검 + 등급 평가 체계 구축 |
| 2024 | D 금융사 | 4개사 | 금융·고유식별정보 취급 수탁사 기술적 보안 점검 |
| 2023 | E 항공사 | 6개사 | 키오스크·지상조업 포함 전 수탁사 점검 (항공 최초 사례) |

# 3. 제안 서비스 : 수탁사 보안 점검

## 3.1 점검 개요

리베로는 하랑항공의 수탁사 6개사 전체를 대상으로 개인정보 보호법 제26조 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준에 근거한 현장 보안 점검을 수행합니다. 점검은 서류 검토, 현장 인터뷰, 기술 점검 3단계로 구성되며, 결과는 수탁사별 개선 보고서 및 종합 등급 평가 보고서로 제공됩니다.

## 3.2 점검 영역 및 주요 항목

| 구분 | 점검 영역 | 주요 점검 항목 |
| --- | --- | --- |
| 관리적 | 내부 관리계획 | 개인정보 처리방침 수립, 취급자 지정·관리, 교육 이수 현황 |
| 관리적 | 계정·권한 관리 | 공용 계정 사용 여부, 비밀번호 정책, 퇴직자 계정 회수 |
| 기술적 | 전송·저장 암호화 | SFTP/TLS 적용 여부, DB 내 민감정보 암호화, 비인가 채널 사용 |
| 기술적 | 접근 통제 | 세션 타임아웃, 접속 로그 기록·보관, 외부망 차단 여부 |
| 물리적 | 현장 문서 관리 | 승객 명단·지시서 노출 여부, 파쇄 절차 이행, 출입 통제 |
| 물리적 | 재위탁 통제 | 재위탁 발생 여부, 위탁자 사전 승인 절차 준수 확인 |
| 공통 | 파기 절차 | 보유기간 만료 후 즉시 파기, 파기 확인서 발급 여부 |

## 3.3 점검 절차

| 단계 | 구분 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 체계 수립 | 정보 민감도(금융/바이오 vs 일반)에 따른 체크리스트 가중치 차등 수립 |
| 2단계 | 서면 점검 | 내부관리계획서, 접속로그 등 서면 검토 |
| 3단계 | 현장 실사 | 단말기 계정 공유, 현장 물리 문서 보호 실태 등 핀셋 점검 |
| 4단계 | 결과 분석 | 위험도(취약/부분양호/양호) 평가 및 법적 위반 여부 분석 |
| 5단계 | 이행 점검 계획 | 조치 일정 논의 및 이행점검 계획서(Follow-up) 수립 |
| 6단계 | 산출물 통합 | 개별 보고서 및 종합 등급 평가 보고서 도출 |

## 3.4 산출물

- 수탁사별 현장 점검 보고서 (6건) — 취약점 목록, 위험 등급, 개선 권고사항 포함

- 종합 점검 결과 보고서 (1건) — 6개사 비교 분석, 수탁사 보안 등급 평가

- 개선 조치 확인서 — 점검 후 수탁사 조치 완료 여부 확인 (선택 옵션)

- 위탁자 관리·감독 의무 이행 근거 자료 (법적 증빙용)

# 4. 제안 예산

## 4.1 비용 구성

아래 비용은 수탁사 6개사 기준이며, 현장 방문 1회 포함 기본 점검 패키지 기준입니다. 수탁사 수 또는 점검 횟수에 따라 조정 가능합니다.

| No. | 항목 | 단가 (원) | 수량 | 금액 (원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수탁사 현장 보안 점검 (기본) | 8,000,000 | 6개사 | 48,000,000 |
| 2 | 종합 점검 결과 보고서 작성 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 |
| 3 | 현장 점검 인력 파견 (1개사 1일 기준) | 포함 | - | 포함 |
| 4 | 개선 조치 후 재확인 점검 (옵션) | 2,500,000 | 수탁사당 | 별도 |
| 합 계 (VAT 별도) |  |  |  | 53,000,000 |

  투입 인력 계획: 총 7.5 M/M 투입 (3개월/12주 기준)

- PM (특급): 1명 (투입율 50%, 1.5 M/M) - 총괄 및 경영진 보고

- PL (고급): 1명 (투입율 100%, 3.0 M/M) - 현장 실사 리딩

- Consultant (중급): 1명 (투입율 100%, 3.0 M/M) - 점검 및 보고서 작성

  소요 예산 산출: 직접 인건비(3,600만 원) + 제경비/기술료(1,700만 원) = 총 5,300만 원(VAT 별도)

※ 수탁사 규모·처리 개인정보 민감도에 따라 단가 조정 협의 가능

※ 재확인 점검은 초기 점검 완료 후 수탁사 개선 조치 이행 시 신청 가능

# 5. 수행 일정

## 5.1 전체 일정 (계약 후 약 12주)

| 업무 단계 | 1~2주 | 3~4주 | 5~6주 | 7~8주 | 9~10주 | 11~12주 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 킥오프 & 사전 자료 검토 | ● |  |  |  |  |  | 리베로 |
| 수탁사 1·2차 현장 점검 | ● | ● |  |  |  |  | 리베로 |
| 수탁사 3·4차 현장 점검 |  |  | ● | ● |  |  | 리베로 |
| 수탁사 5·6차 현장 점검 |  |  |  |  | ● |  | 리베로 |
| 개별 점검 보고서 초안 검토 |  |  | ● | ● | ● |  | 공동 |
| 종합 보고서 작성 & 제출 |  |  |  |  |  | ● | 리베로 |
| 최종 결과 보고 (하랑항공) |  |  |  |  |  | ● | 리베로 |

## 5.2 단계별 주요 사항

■ 킥오프 미팅 (1주차)

- 하랑항공 담당자 및 수탁사 6개사 연락 창구 확인

- 수탁사별 위탁 계약서, 내부 관리계획서 등 사전 자료 수집

■ 현장 점검 (2~10주차)

- 수탁사별 1일 현장 방문 (주 2개사 기준 순차 진행)

- 점검 중간 발견 사항은 하랑항공 담당자에게 수시 공유

■ 보고서 제출 (11~12주차)

- 수탁사별 개선 권고 보고서 초안 → 하랑항공 검토 → 최종본 확정

- 종합 점검 결과 보고서 및 수탁사 등급 평가 결과 최종 보고

# 6. 리베로를 선택해야 하는 이유

| 강점 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 항공 업종 전문성 | 항공사 기내식·물류·키오스크 등 항공 특화 수탁 환경 점검 경험 다수 보유 |
| 6개사 일괄 점검 가능 | 단일 컨설팅사가 전 수탁사를 동시 점검 → 비교 분석 및 일관된 기준 적용 |
| 법적 근거 완비 | 점검 결과물은 개보법 제26조 관리·감독 의무 이행 증빙으로 즉시 활용 가능 |
| 민감정보 특화 | 알레르기·여권·생체정보 등 고위험 민감정보 취급 수탁사 점검 노하우 보유 |
| 빠른 수행 기간 | 12주 이내 6개사 전수 점검 완료 — 타사 대비 30% 단축된 수행 일정 |
| 비용 효율성 | 수탁사 수 기준 패키지 가격 적용으로 개별 발주 대비 약 25% 절감 |

단순 점검이 아닌, 최근 대규모 과징금 처분의 원인이 되는 '공용 계정 오남용', '망분리 예외 구간 통제' 등 실질적 취약점 중심의 트렌드 맞춤형 점검을 수행한다는 점이 저희의 강점입니다.

## 6.1 맺음말

수탁사 보안 사고는 위탁자인 하랑항공의 브랜드 신뢰와 직결됩니다. 리베로는 단순 체크리스트 점검을 넘어, 실질적인 보안 개선과 법적 리스크 최소화를 함께 달성하는 파트너가 되겠습니다.

본 제안서에 관한 문의는 아래로 연락해 주시기 바랍니다.

| 담당 컨설턴트 | 리베로 컨설팅사업본부 |
| --- | --- |
| 이메일 | consulting@ribero.co.kr |
| 전화 | 02-000-0000 |

(주)리베로  대표이사  (인)