LIBERO Privacy & Security Consulting

개인정보 처리위탁 수탁사 보안 점검

서비스 제안서

| 제안일 | 2026년 00월 00일 |
| --- | --- |
| 제안사 | (주)리베로 |
| 수신 | (주)하랑항공 개인정보보호팀 |
| 대상 수탁사 | 기내식, 물류 등 총 6개 수탁사 |

본 제안서는 대외비로 취급하며 허가 없이 배포를 금합니다.

# 1. 제안 배경 및 목적

## 1.1 추진 배경

- 관리ㆍ감독 의무 강화 및 과징금 리스크
개인정보 보호법 제26조에 따라 개인정보 처리업무를 위탁한 위탁자에게 수탁자에 대한 관리·감독 의무를 부과하고 있으며 최근 개정됨에 따라 의무가 대폭 강화되었습니다. 위탁자가 이를 소홀히 할 경우, 수탁사에서 발생한 개인정보 침해 사고에 대해서도 위탁자가 연대 책임을 질 수 있으며, 최대 3% 과징금 부과 및 형사 처벌 대상이 될 수 있는 엄중한 사항입니다..

- 하랑항공 위탁 환경의 특수성 
(주)하랑항공은 기내식·물류·고객센터·금융·키오스크·지상조업 등 6개 핵심 수탁사에 승객의 성명, 연락처는 물론 여권번호, 생체정보, 종교/알레르기식 등 고위험 민감정보를 위탁하고 있습니다.

- 보안 사각지대 해소 필요성
6개 수탁사별 보안 인프라와 관리 수준의 편차가 크고, 현장 업무(물류, 조업 등) 위주로 진행되어 관리 사각지대가 존재합니다. 이에 전문 외부 기관을 통한 객관적이고 체계적인 현장 실태 점검이 시급합니다.

## 1.2 제안 목적

  법적 컴플라이언스 완벽 대응 
수탁사 6개사 전체에 대한 개인정보보호법 및 안전성 확보조치 기준 준수 여부를 
일괄 점검하여 법적 위반 요소를 사전 제거합니다.

  실질적 보안 위협 및 취약점 식별
형식적인 서류 점검을 넘어 현장 실사를 통해 수탁사별 취약점을 식별하고, 
침해사고를 선제적으로 예방합니다.

  지속가능한 관리체계 확립
위탁자(하랑항공)의 법적 관리·감독 의무 이행 근거를 확보하고 , 
점검 결과를 기반으로 한 수탁사 등급 평가 체계를 수립합니다.

## 1.3 사업 범위
본 컨설팅의 점검 대상은 하랑항공의 핵심 업무를 위탁받아 수행하는 아래 6개 수탁사입니다.

| No. | 수탁사명 | 위탁 업무 유형 | 주요 처리 개인정보 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 하랑 케이터링 | 기내식 제조·탑재·배송 | 승객명, 좌석, 알레르기·종교식 등 민감정보 |
| 2 | 온다 로지스 | 수하물·화물 물류 처리 | 승객명, 연락처, 예약번호, 화물 정보 |
| 3 | 다온컨택 | 고객센터 운영·민원 처리 | 승객 전체 개인정보, 통화 녹취 포함 |
| 4 | 해랑금융 | 마일리지 연계 결제 API 중계, 금융 데이터 처리 ·정산 | 계좌번호, 카드정보, 여권번호 등 금융·고유식별정보 |
| 5 | 패스트레인 키오스크 | 공항 셀프 체크인 시스템 운영 | 여권, 생체정보(지문), 예약 정보 |
| 6 | 지상조업 | 공항 지상 지원 서비스 | 탑승권, 승객명, 특수승객 정보 |

# 2. (주)리베로 소개

## 2.1 회사 개요

(주)리베로는 개인정보보호 컨설팅 및 보안 점검 전문기업으로, 항공·물류·금융·제조 등 다양한 산업군에 걸쳐 수탁사 보안 점검 서비스를 제공해 왔습니다. 개인정보보호위원회 지정 개인정보 전문기관 파트너사로 등록되어 있으며, 고객사의 법적 의무 이행과 실질적 보안 수준 향상을 함께 지원합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 주요 서비스 | 수탁사 보안 점검, 개인정보보호 컨설팅, 임직원 교육 |
| 전문 인력 | CISA·CISSP·개인정보관리사(CPPG) 보유 전문가 다수 |
| 수행 실적 | 항공·물류·공공 분야 수탁사 점검 30건 이상 (최근 3년) |
| 자체 방법론 | 개인정보보호법, ISMS-P, NIST CSF 기반 자체 점검 프레임워크 |

## 2.2 유사 수행 이력

| 연도 | 고객사(위탁자) | 점검 수탁사 수 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | A 항공사 | 5개사 | 기내식·물류·고객센터 수탁사 현장 보안 점검 및 개선 권고 |
| 2025 | B 물류기업 | 3개사 | 개인정보 처리위탁 현황 진단 및 재위탁 통제 체계 수립 |
| 2024 | C 공공기관 | 8개사 | 수탁사 전수 점검 + 등급 평가 체계 구축 |
| 2024 | D 금융사 | 4개사 | 금융·고유식별정보 취급 수탁사 기술적 보안 점검 |
| 2023 | E 항공사 | 6개사 | 키오스크·지상조업 포함 전 수탁사 점검 (항공 최초 사례) |

# 3. 제안 서비스 : 수탁사 보안 점검

## 3.1 점검 개요

리베로는 하랑항공의 수탁사 6개사 전체를 대상으로 개인정보 보호법 제26조 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준에 근거한 현장 보안 점검을 수행합니다. 점검은 서류 검토, 현장 인터뷰, 기술 점검 3단계로 구성되며, 결과는 수탁사별 개선 보고서 및 종합 등급 평가 보고서로 제공됩니다.

## 3.1 점검 과정

## 수탁사 운영 현황 및 환경 분석

- 현황 파악: 하랑항공의 위수탁 계약서, 기존 점검 이력, 수탁사별 시스템(ERP, WMS 등) 아키텍처를 사전 분석합니다.

- 체크리스트 맞춤화: 금융/생체정보를 다루는 해랑금융/패스트레인과, 물류/기내식을 다루는 현장 중심 수탁사의 특성을 분리하여 산업별 맞춤형 진단 체크리스트를 개발합니다.

### 개인정보 관리체계 및 보호조치 실태 점검

리베로의 점검은 서면 점검과 현장 점검의 투트랙으로 진행됩니다.

가. 관리적 보호조치 점검

- 내부관리계획: 법적 14대 필수 항목 포함 여부, 최고경영자 승인 여부

- 인력 관리: 취급자 지정의 적정성, 보안서약서 징구, 연 1회 이상 정기 교육 이수 증빙

- 재위탁 통제: 수탁사(예: 온다로지스)가 지입차주 등에게 재위탁 시 하랑항공의 사전 승인을 득하는지 여부 점검

나. 기술적 보호조치 점검

- 접근 통제: WMS, ERP 등 시스템의 세션 타임아웃, 외부망 접근 차단, 공용 계정 무단 사용 여부

- 접속 기록: 최소 1년(고유식별/민감정보 취급 시 2년) 보관 여부, 월 1회 이상 이상징후 점검 여부

- 암호화: 전송 구간(SFTP/TLS) 및 저장 구간(DB 내 주민번호, 여권, 계좌번호 등) AES-256 등 안전한 알고리즘 적용 여부

다. 물리적 보호조치 점검 (현장 특화)

- 문서 보안: 인도장, 주방, 데스크 등에 승객 명단이나 특수식 지시서가 방치되어 있는지 현장 암행 점검

- 통제 구역: 서버실, 문서고 등의 지문인식, CCTV 구동 상태, 파쇄기(크로스컷) 비치 여부

라. 생명주기 (파기 절차)

- 목적 달성(항공편 출발 후 5일 이내 등) 시 즉시 파기 여부 및 복구 불가능한 영구 삭제 절차 이행 확인

### 취약점 분석 및 위험 평가

- 결과 정량화: 점검된 항목을 취약(위험도 상) / 부분양호(중) / 양호(하)로 정량 분류합니다.

- 근본 원인 분석: 도출된 취약점에 대해 단순 지적을 넘어, 수탁사의 예산이나 인프라 한계 등 근본 원인을 분석하여 실현 가능한 우회 통제(보완 통제) 방안을 제시합니다.

### 점검 결과보고 및 사후관리 체계 수립

- 수탁사별 보고서(6부): 현장 실사 결과를 바탕으로 각 수탁사의 보안 수준, 취약점, 단기/중장기 조치 방안을 담은 개별 보고서를 도출합니다.

- 종합 등급 평가 보고서: 하랑항공 C-Level 보고용으로 6개 수탁사의 보안 수준을 S/A/B/C/D 등급으로 평가한 종합 결과표를 제공합니다.

- 법적 증빙 완비: 하랑항공이 규제 기관(KISA, 개보위) 감사 시 즉시 제출할 수 있는 '위탁자 관리·감독 이행 확인서' 증적 패키지를 구성합니다.

]

# 4. 제안 예산

## 4.1 비용 구성

아래 비용은 수탁사 6개사 기준이며, 현장 방문 1회 포함 기본 점검 패키지 기준입니다. 수탁사 수 또는 점검 횟수에 따라 조정 가능합니다.

| No. | 항목 | 단가 (원) | 수량 | 금액 (원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수탁사 현장 보안 점검 (기본) | 8,000,000 | 6개사 | 48,000,000 |
| 2 | 종합 점검 결과 보고서 작성 | 5,000,000 | 1식 | 5,000,000 |
| 3 | 현장 점검 인력 파견 (1개사 1일 기준) | 포함 | - | 포함 |
| 4 | 개선 조치 후 재확인 점검 (옵션) | 2,500,000 | 수탁사당 | 별도 |
| 합 계 (VAT 별도) |  |  |  | 53,000,000 |

  투입 인력 계획: 총 7.5 M/M 투입 (3개월/12주 기준)

- PM (특급): 1명 (투입율 50%, 1.5 M/M) - 총괄 및 경영진 보고

- PL (고급): 1명 (투입율 100%, 3.0 M/M) - 현장 실사 리딩

- Consultant (중급): 1명 (투입율 100%, 3.0 M/M) - 점검 및 보고서 작성

  소요 예산 산출: 직접 인건비(3,600만 원) + 제경비/기술료(1,700만 원) = 총 5,300만 원(VAT 별도)

※ 수탁사 규모·처리 개인정보 민감도에 따라 단가 조정 협의 가능

※ 재확인 점검은 초기 점검 완료 후 수탁사 개선 조치 이행 시 신청 가능

# 5. 수행 일정

## 5.1 전체 일정 (계약 후 약 12주)

| 업무 단계 | 1~2주 | 3~4주 | 5~6주 | 7~8주 | 9~10주 | 11~12주 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 킥오프 & 사전 자료 검토 | ● |  |  |  |  |  | 리베로 |
| 수탁사 1·2차 현장 점검 | ● | ● |  |  |  |  | 리베로 |
| 수탁사 3·4차 현장 점검 |  |  | ● | ● |  |  | 리베로 |
| 수탁사 5·6차 현장 점검 |  |  |  |  | ● |  | 리베로 |
| 개별 점검 보고서 초안 검토 |  |  | ● | ● | ● |  | 공동 |
| 종합 보고서 작성 & 제출 |  |  |  |  |  | ● | 리베로 |
| 최종 결과 보고 (하랑항공) |  |  |  |  |  | ● | 리베로 |

## 5.2 단계별 주요 사항

■ 킥오프 미팅 (1주차)

- 하랑항공 담당자 및 수탁사 6개사 연락 창구 확인

- 수탁사별 위탁 계약서, 내부 관리계획서 등 사전 자료 수집

■ 현장 점검 (2~10주차)

- 수탁사별 1일 현장 방문 (주 2개사 기준 순차 진행)

- 점검 중간 발견 사항은 하랑항공 담당자에게 수시 공유

■ 보고서 제출 (11~12주차)

- 수탁사별 개선 권고 보고서 초안 → 하랑항공 검토 → 최종본 확정

- 종합 점검 결과 보고서 및 수탁사 등급 평가 결과 최종 보고

# 6. 지원 및 보안 부문

### 1. 역량 강화 교육 및 사후 지원

- 수탁사 임직원 교육 지원: 점검 완료 후 수탁사 보안담당자 및 현장 개인정보취급자를 대상으로 발견된 주요 취약점 중심의 맞춤형 개인정보보호 실무 교육(가이드)을 실시합니다.

- 이행점검(사후관리): 최초 점검에서 발견된 '취약' 항목에 대해, 3개월 내 조치가 완료되었는지 확인하는 사후 재점검을 지원합니다.

### 2. 용역 보안 및 기밀 유지

리베로는 하랑항공과 수탁사의 민감정보를 다루는 만큼 최고 수준의 자체 보안을 엄수합니다.

- 보안 서약: 프로젝트 투입 전원 보안서약서 작성 의무화 및 비밀유지(NDA) 체결.

- 데이터 통제: 사업 수행 과정에서 취득한 취약점 데이터, 시스템 아키텍처, 덤프 데이터 등은 외부 인터넷망과 단절된 암호화 저장소에 보관합니다.

- 완전 파기: 프로젝트 완료 시 수집된 모든 하랑항공 및 수탁사의 내부 자료를 전량 복구 불가능한 방식으로 영구 파기하고 파기 확인서를 제출합니다.

# 7. 리베로를 선택해야 하는 이유

| 강점 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 항공 업종 전문성 | 항공사 기내식·물류·키오스크 등 항공 특화 수탁 환경 점검 경험 다수 보유 |
| 6개사 일괄 점검 가능 | 단일 컨설팅사가 전 수탁사를 동시 점검 → 비교 분석 및 일관된 기준 적용 |
| 법적 근거 완비 | 점검 결과물은 개보법 제26조 관리·감독 의무 이행 증빙으로 즉시 활용 가능 |
| 민감정보 특화 | 알레르기·여권·생체정보 등 고위험 민감정보 취급 수탁사 점검 노하우 보유 |
| 빠른 수행 기간 | 12주 이내 6개사 전수 점검 완료 — 타사 대비 30% 단축된 수행 일정 |
| 비용 효율성 | 수탁사 수 기준 패키지 가격 적용으로 개별 발주 대비 약 25% 절감 |

단순 점검이 아닌, 최근 대규모 과징금 처분의 원인이 되는 '공용 계정 오남용', '망분리 예외 구간 통제' 등 실질적 취약점 중심의 트렌드 맞춤형 점검을 수행한다는 점이 저희의 강점입니다.

## 6.1 맺음말

수탁사 보안 사고는 위탁자인 하랑항공의 브랜드 신뢰와 직결됩니다. 리베로는 단순 체크리스트 점검을 넘어, 실질적인 보안 개선과 법적 리스크 최소화를 함께 달성하는 파트너가 되겠습니다.

본 제안서에 관한 문의는 아래로 연락해 주시기 바랍니다.

| 담당 컨설턴트 | 리베로 컨설팅사업본부 |
| --- | --- |
| 이메일 | consulting@ribero.co.kr |
| 전화 | 02-000-0000 |

(주)리베로  대표이사  (인)