문서번호 : HR-SEC-2026-031

㈜다온컨택 수탁사 개선 방안 보고서

| 수탁사 (피감사) | ㈜다온컨택 |
| --- | --- |
| 위탁사 (감사 주체) | ㈜하랑항공 |
| 위탁 업무 범위 | 하랑항공 고객센터(CS) 상담 대행 일체 |
| 점검 기간 | 2026년 01월 26일 ~ 2026년 02월 13일 |
| 작성일 | 2026년 02월 23일 |

본 보고서는 ㈜다온컨택의 개인정보 보호 관리 수준을 점검한 결과를 바탕으로, 
각 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안과 이행 계획을 기술한 문서입니다.

목차

1. 개선방안 요약	3

1.1 보안 준수율 분류 기준	3

1.2 조치 기한 분류 기준	3

2. 범주별 개선방안 상세	4

2.1 내부 관리 계획 및 조직	4

2.2 접근 통제 및 권한 관리	5

2.3 접속기록 보관 및 점검	6

2.4 비밀번호 관리	6

2.5 접속 보안 및 네트워크	7

2.6 단말기 보안	7

2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제	8

2.8 개인정보 생명주기	9

3. 이행 점검 로드맵	10

4. 결론 및 향후 조치 계획	11

4.1 향후 조치 일정	11

# 1. 개선방안 요약

## 1.1 보안 준수율 분류 기준

| 분류 | 양호(Y) | 부분양호(P) | 취약(N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 점수 | 1 | 0.7 | 0 |

| 총점 | 100 ~ 90 | 89 ~ 70 | 69 ~ 50 | 49 ~ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 등급 | A | B | C | D |

- 각 점검항목을 양호, 부분양호, 취약으로 평가하여 분류한다.

- 총점은 53개의 점검항목 점수의 합산을 100점 만점으로 환산한 값이다.

- 환산 점수에 따라 90점 이상 A등급, 70~89점 B등급, 50~69점 C등급, 49점 이하 D등급으로 산정한다.

## 1.2 조치 기한 분류 기준

| 구분 | 긴급 | 단기 | 중기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조치 기한 | 4주 | 2개월 | 6개월 |

- 지적 사항의 심각도에 따라 조치기한을 3단계로 구분한다.

- 개선방안 이행은 긴급, 단기, 중기 순으로 추진한다.

# 2. 범주별 개선방안 상세

## 2.1 내부 관리 계획 및 조직

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출력물 관리 | VOC 출력물 방치, 파기 예정 문서 재활용통 투기, 보안캐비닛 잠금 미적용 | 부서별 출력물 수거함 잠금 적용, 출력물 수거·파쇄 작업 절차서 재수립, 야간 청소 전 문서 수납 의무화 | 보안팀장 김민준 총무팀장 최수아 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내부관리계획서 | 침해사고 통지 기한 미반영, 위험분석 방법론 미정의, 재위탁 감독 절차 누락, 내부관리계획서 정기 검토 부재 | 보호법 현행 기준(72시간) 반영 및 전면 개정, 위험분석 방법론 명시, 재위탁 감독 실행절차 추가, 내부관리계획서 정기 검토 시기 지정, 최고경영책임자 결재 의무화 | 보안팀장 김민준 |
| 공지·교육 | 법령 개정 후 공지 미실시, 신규 입사자 체크리스트 미포함, 미이수자 40명 보완 교육 미실시 | 개정 사항 즉시 전사 재공지, 체크리스트 개정, 미이수 40명 보완 교육 완료 후 CPO 보고 | 개인정보보호팀장 이서연 |
| 침해사고 대응 | 비상연락망 미갱신, 72시간 신고 의무 조항 누락, 금년 모의훈련 미실시 | 비상연락망 분기 1회 검토 의무화, 대응절차서 신고 의무 조항 추가, 연 1회 이상 모의훈련 일정 즉시 수립 | 보안팀장 김민준 |
| 위기대응 매뉴얼 | 개인정보처리시스템 전용 BCP(RTO/RPO 포함) 미수립, 최근 1년간 복구 테스트 이력 없음, 위기대응 계획서 내 위탁사 통보 절차 미포함 | 개인정보처리시스템 전용 BCP 수립 및 RTO/RPO 목표값 명시, 연 1회 이상 복구 테스트 정기 실시 및 이력 보관, 위기대응 계획서 내 위탁사 통보 절차 추가 | IT인프라팀장 박지호 보안팀장 김민준 |
| 취급자 관리 | 신규 파견 상담원 3명 취급자 목록 미등록 후 VDI 계정 발급 | 계정 발급 전 취급자 목록 등록 조건 추가, HR-계정 시스템 등록 자동 연동 점검 | IT인프라팀장 박지호 |
| 서버실 관리 | 전자 자동기록 미구축(수기 출입기록부 운영), 서버 랙 잠금 미적용 | 전자 출입이력 시스템 도입, 서버 랙 잠금 장치 설치, 분기 1회 정기 검토 이력 관리 체계 수립 | IT인프라팀장 박지호 |

## 2.2 접근 통제 및 권한 관리

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공용·root 계정 | IT인프라팀 CTI 공용계정 사용, DB root 앱 접속 (전년 반복) | 개인 계정 전환 이행 계획서 수립 후 단계적 전환, root 계정 앱 접속 즉시 차단 | IT인프라팀장 박지호 |
| 스탠바이 서버 | PAM 모듈 계정 잠금 정책 미적용 | 스탠바이 서버 PAM 정책 동일 수준 적용, 분기 1회 설정 검토 절차 추가 | IT인프라팀장 박지호 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계정 구분 | 외부직원· 임시직원에 대해 내부직원과 구분된 사번 체계계정 발급 검증 누락 | 외부직원 계정 발급 이력 전수 조사를 통해 계정 구분 규칙 준수 여부를 확인, 중요정보 접근권한 부여 현황을 주기적으로 점검하는 절차를 수립 | 보안팀장 김민준 IT인프라팀장 박지호 |
| 승인 프로세스 | CTI 계정 발급 시 CPO 승인 단계 생략, 긴급 계정 사후 승인 프로세스 미수립 | CPO 승인 단계 필수 적용, 긴급 계정 사후 관리 프로세스 자동화 | 보안팀장 김민준 IT인프라팀장 박지호 |
| 접근 권한 기록 체계 | 접근 권한 기록 보관 기간 미달 | 이력 보관 정책 3년으로 상향 | IT인프라팀장 박지호 |

## 2.3 접속기록 보관 및 점검

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정기 검토 | 담당자 퇴직 후 후임 미지정, 4개월간 검토 미실시, 공백 기간 소급 분석 미실시 | 후임 담당자 즉시 지정, 공백 4개월 소급 분석, 대체 담당자 지정 | 보안팀장 김민준 |
| 보관 기간 | 접속 기록 보관 기간 미준수 (6개월), 로그 저장 공간 부족, 무결성 방지 대책 미흡 | 보관 기간 1년으로 정책 개정, 외부 스토리지·로그 서버 분리, WORM 매체 활용 | IT인프라팀장 박지호 보안팀장 김민준 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이상 접근 탐지 | 자동 탐지 솔루션 미운영 | SIEM 솔루션 도입 검토, 공백 기간 이상 징후 탐지 | 보안팀장 김민준 |

## 2.4 비밀번호 관리

점검 결과 등급: A

해당 항목 전체 양호 판정으로 현재 시점 개선 필요 사항 없음

## 2.5 접속 보안 및 네트워크

점검 결과 등급: B

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 클립보드 공유 | VDI 환경 클립보드 복사 미차단 | VDI 클립보드 정책 양방향 차단 설정 | IT인프라팀장 박지호 |
| 개인 서비스 차단 | 개인 이메일·개인 클라우드 스토리지 접근 허용 상태 | 방화벽·웹 필터 차단 도메인 목록 추가, 매체 제어 및 유출 경로 차단 | IT인프라팀장 박지호 |

## 2.6 단말기 보안

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공유폴더 노출 | 파일 서버 공유폴더에 고객 개인정보 엑셀 파일 다수 존재, 접근통제·암호화·로깅 부재 | 기본 공유폴더 비활성화, DRM 및 파일 단위 암호화 적용, 파일 서버 감사 로깅 활성화 | IT인프라팀장 박지호 |
| 보안패치 | 일부 개인정보취급자 PC·단말기 보안 패치 미적용 | PC·단말기 최신 보안 패치 업데이트 | IT인프라팀장 박지호 |
| USB 차단 | USB 포트 미차단, GPO 화이트리스트 미적용, 관리대장 5개월 미작성 | GPO USB 포트 차단 정책 수립, USB 포트 일괄 차단, 업무 기기 화이트리스트 등록, 전자 승인 기반 관리대장 자동화 | IT인프라팀장 박지호 보안팀장 김민준 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스탠바이 서버 | OS 보안패치 3개월 이상 지연, 위험 수용 절차 부재 | 지연 패치 즉시 이행, 매월 정기 패치 검토 대상에 스탠바이 서버를 포함, 위험 수용 절차 및 예외 처리 프로세스 문서화 | IT인프라팀장 박지호 |

## 2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 암호화 키 관리 | 암호화 키 관리 부재, 소스코드 하드코딩 (전년 반복) | 암호화 키 관리대장 작성 및 현행화, 소스코드 내 하드코딩 제거, HSM·KMS 솔루션 도입 | 보안팀장 김민준 개발팀장 강하은 |
| DB 개인정보 저장 | 고객 휴대폰번호·성명 VARCHAR 평문 저장, 개선 계획 미수립 (전년 반복) | 암호화 대상 컬럼 선정, 대칭키 암호화 적용, 마이그레이션 계획 수립 및 CPO 보고 | 개발팀장 강하은 DBA팀장 윤도현 |
| 녹취 파일 암호화 | 녹취 서버 평문 저장, 암호화 검토 미실시 | 녹취 파일 생성 시 파일 단위 암호화 저장 방식 도입, 재생 시 복호화 접근 이력 로깅 연동 | IT인프라팀장 박지호 DBA팀장 윤도현 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출력물 관리대장 | 전체 출력 건 기록 누락, 보조저장매체 복사 기록 부재 | 통합 출력 관리 자동 시스템 구축, 야간 및 예외 시간대 모니터링 강화, 출력물 관리 프로세스 통합 | 개인정보보호팀장 이서연 |
| CTI 서버 전송 | CTI·DB 서버 간 TCP 통신 암호화 미적용 | 내부 서버 간 통신 TLS 적용 | IT인프라팀장 박지호 |

## 2.8 개인정보 생명주기

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제3자 제공 관리 | 제3자 제공 관리대장 최근 1년 기록 부재, 개인정보 파일 외부 전송 자동 탐지 수단 미수립 | 관리대장 기록 즉시 재개, DLP 솔루션 도입 및 운영, 정보유출 방지 가이드 수립 | 개인정보보호팀장 이서연 보안팀장 김민준 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서 파기 절차 현장 준수 | 파기 예정 문서를 재활용 쓰레기통에 투기 | 개인정보 파기 절차 준수 교육 실시, 파기 완료 확인서 작성 | 개인정보보호팀장 이서연 |
| 파기 결과 보고 | 하랑항공 파기 결과 보고 최근 1년 미이행 (전년 반복) | 소급 보고 즉시 수행, 파기 결과 자동 보고 시스템 구축, 관리 책임자 지정 및 프로세스 도입 | 개인정보보호팀장 이서연 |
| 재위탁 관리 | 재위탁사(스카이메시지) 연 1회 보안 점검 미실시, 계약서 손해배상·교육 의무 누락 | 재위탁 계약서 조항 보완, 연 1회 보안 점검 일정 수립, 재수탁사 임직원 교육 의무화 | 법무팀장 인채원 보안팀장 김민준 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당부서/담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분리 보관 | 전수 매핑 미완료, 녹취 파일 보존·파기 기준 미확정, 자동 파기 프로세스 부재 | 전수 매핑 실시, 녹취록 보존 가이드라인 수립, 자동 파기 및 분리 보관 처리 자동화 구현 | 개인정보보호팀장 이서연 DBA팀장 윤도현 |

# 3. 이행 점검 로드맵

개선방안 이행은 아래 3단계 로드맵에 따라 추진하며, 각 단계 완료 시 ㈜하랑항공 개인정보보호팀에 이행 결과를 보고한다. 각 단계 완료 후 이행 결과보고서(증적자료 포함)를 ㈜하랑항공 개인정보보호팀장에게 제출한다. 이행 중 기술적 제약, 예산 문제 등으로 일정 변경이 필요한 경우 사전 협의 후 서면 승인을 득하여야 한다.

| 단계 | 기간 | 주요 이행 항목 | 이행 결과 보고 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 조치 | ~2026.04.30 | 신규 파견 상담원 취급자 목록 등록 / 공용·root 계정 전환 계획 수립 / 접속기록 담당자 재지정 및 소급 분석 / USB 전면 차단 GPO 배포 / 미패치 단말 업데이트 / 공유폴더 암호화 및 접근통제 / 암호화 키 관리대장 작성 및 하드코딩 제거 | 2026년 05월 12일 |
| 단기 조치 | ~2026.07.12 | 내부관리계획서 현행화 / 출력물 관리 SOP 재수립 / 클립보드·개인 이메일·클라우드 접근 차단 / 제3자 제공 관리대장 기록 재개 / 파기 결과 보고 자동화 / 재위탁 계약서 보완 / SFT·TLS 전환 | 2026년 07월 12일 |
| 중기 조치 | ~2026.10.12 | DB 고객 정보 암호화(AES-256) 구현 / 녹취 파일 암호화 적용 / 암호화 키 관리 체계(KMS) 도입 / SIEM 솔루션 도입 / DLP 솔루션 도입 / 재위탁사 현장 보안 점검 실시 / 분리 보관 전수 매핑 완료 | 2026년 10월 12일 |
| 재점검 | 2026.11월 중 | ㈜하랑항공 현장 재점검 실시 — 전 항목 이행 완료 여부 및 잔존 취약점 재확인 | 2026년 11월 중 |

# 4. 결론 및 향후 조치 계획

㈜다온컨택은 이번 점검에서 확인된 총 31건(취약 12건, 부분양호 19건)의 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안을 수립하여 이행할 책임이 있다. 특히 퇴사자 계정 장기 잔존, 접속기록 법정 보관 기간 미달, DB 내 개인정보 평문 저장, 파기 결과 위탁사 보고 미이행은 전년도에 동일하게 지적되었음에도 개선되지 않은 반복 위반 사항으로, 금번 개선방안 이행에 있어 최우선 순위로 처리하여야 한다. 위탁사인 ㈜하랑항공은 수탁사의 이행 상황을 아래 일정에 따라 모니터링하고, 이행이 지연되거나 불충분한 경우 계약 조항에 따라 필요한 조치를 취할 수 있다.

## 4.1 향후 조치 일정

| 구분 | 일정 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 조치계획서 제출 | 2026년 04월 29일까지 | ㈜다온컨택 → ㈜하랑항공 제출 (담당자 서명 필수) |
| 긴급 항목 이행 보고 | 2026년 05월 12일까지 | 공용계정·접속기록·공유폴더·USB·미패치 단말·암호화 키 관리 이행 결과 보고 |
| 단기 항목 이행 보고 | 2026년 07월 12일까지 | 내부관리계획서·CPO 승인·출력물·파기보고·TLS·SFTP·재위탁 계약 이행 결과 보고 |
| 중기 항목 이행 보고 | 2026년 10월 12일까지 | DB 암호화·KMS·SIEM·DLP 등 이행 결과 보고 |
| 현장 재점검 | 2026년 11월 중 | ㈜하랑항공 주관 현장 재점검 실시 (전 항목 확인) |