문서번호 : HR-SEC-2026-032

대 외 비

㈜온다로지스 수탁사 개선 방안 보고서

| 수탁사 (피감사) | ㈜온다로지스 |
| --- | --- |
| 위탁사 (감사 주체) | ㈜하랑항공 |
| 위탁 업무 범위 | 항공화물 운송·배송 물류 위탁 운영 일체 |
| 점검 기간 | 2026년 01월 26일 ~ 2026년 02월 13일 |
| 작성일 | 2026년 03월 23일 |

본 보고서는 ㈜온다로지스의 개인정보 보호 관리 수준을 점검한 결과를 바탕으로, 
각 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안과 이행 계획을 기술한 문서입니다.

목차

1. 개선방안 요약	3

1.1 보안 준수율 분류 기준	3

1.2 조치 기한 분류 기준	3

2. 범주별 개선방안 상세	4

2.1 내부 관리 계획 및 조직	4

2.2 접근 통제 및 권한 관리	5

2.3 접속기록 보관 및 점검	6

2.4 비밀번호 관리	7

2.5 접속 보안 및 네트워크	7

2.6 단말기 보안	8

2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제	9

2.8 개인정보 생명주기	10

3. 이행 점검 로드맵	13

4. 결론 및 향후 조치 계획	14

4.1 향후 조치 일정	14

# 1. 개선방안 요약

## 1.1 보안 준수율 분류 기준

| 분류 | 양호(Y) | 부분양호(P) | 취약(N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 점수 | 1 | 0.7 | 0 |

| 총점 | 100 ~ 90 | 89 ~ 70 | 69 ~ 50 | 49 ~ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 등급 | A | B | C | D |

- 각 점검항목을 양호, 부분양호, 취약으로 평가하여 분류한다.

- 총점은 53개의 점검항목 점수의 합산을 100점 만점으로 환산한 값이다.

- 환산 점수에 따라 90점 이상 A등급, 70~89점 B등급, 50~69점 C등급, 49점 이하 D등급으로 산정한다.

## 1.2 조치 기한 분류 기준

| 구분 | 긴급 | 단기 | 중기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조치 기한 | 4주 | 2개월 | 6개월 |

- 지적 사항의 심각도에 따라 조치기한을 3단계로 구분한다.

- 개선방안 이행은 긴급, 단기, 중기 순으로 추진한다.

# 2. 범주별 개선방안 상세

## 2.1 내부 관리 계획 및 조직

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서 보호 | 인도장 창고 내 화물 지시서 무단 방치 및 문서고 열쇠 비밀번호 화이트보드 공유 적발 | 잠금장치 부착 문서 거치대 도입, 문서고 비밀번호 노출 전면 금지 | 시설관리팀장 박건우 |
| 정기 교육 | 법정 의무인 연 1회 개인정보보호 교육 전면 미수행 및 신규/재위탁 인력 교육 증적 부재 | 전 임직원 및 하청 인력 대상 긴급 교육 실시, 교육 이수 서명부 확보 | 개인정보 보호팀장 최지윤 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내부관리계획 | 내부관리계획 내 재위탁·PDA 보안 통제 조항 누락 및 CEO 승인 결재 부재 | 법령 기준에 맞춰 계획서 전면 개정, 그룹웨어 CEO 결재 실시 | 보안팀장 강대협 |
| 정책 공표 | 정책 변경 시 전파 체계 미흡, 현장 작업자 대상 오프라인 공표물 부재 | 정책 변경 시 전파 체계 미흡, 현장 작업자 대상 오프라인 공표물 전파 | 보안팀장 강대협 |
| 침해 대응 | 비상연락망 내 퇴사자 방치 및 하역 현장 맞춤형 초동조치 메뉴얼 미비치 | 연락망 최신화 및 현장 즉각 대처용 초동조치 체크리스트 전파 | 보안팀장 강대협 |
| 위기 대응 | 재난 메뉴얼 내 무선 AP 장애 등 현장 특화 업무 대체 절차 누락 | 현장 중심 대체 프로세스 보완 및 연계 훈련 실시 | IT운영팀 정현준 |
| 취급자 관리 | 잦은 인력 변동으로 재위탁 인력 명단 현행화 1~2주 지연 | 현장 출입 관리 시스템과 연동된 재위탁 인력 명단 실시간 업데이트 체계 보완 | HR팀장 이서진 |
| 통제 구역 | 인도장 창고 내 하청업체별 물리적 펜스 분리 미흡 | 타 업체 무단 접근 방지를 위한 하역 구역별 물리적 통제 펜스 구축 | 시설관리팀장 박건우 |

## 2.2 접근 통제 및 권한 관리

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계정 발급 | 현장 공용 단말기 환경에 실사용자가 불분명한 보조 조회용 그룹 계정 다수 발급 | 실사용자 불분명 보조 공유 계정 전수 조사 및 실명 계정 전환 | IT운영팀장 정현준 |
| 권한 부여 | 단순 조회 업무 현장 검수원에게 화물 수정/배차 취소 등 과도한 권한 부여 관행 | 직무별 권한 정의서 재수립, 업무별 최소 권한 강등 적용 | 물류운영팀장 김승태 |
| 권한 이력 | 권한 변경 전산 로그의 스토리지 보존 기한이 법정 기준(3년)에 미달하는 1년으로 설정됨 | 권한 변경 로그 스토리지 보존 | IT운영팀장 정현준 |
| 1인 1계정 | 공용 PDA에 단일 계정 무단 공유로 책임 추적 불가 및 추가 인증 부재 | 공용 계정 즉시 폐쇄, 실사용자별 1인 1계정 전환 및 2차 인증(MFA) 도입 | IT운영팀장 정현준/ 보안팀장 강대협 |
| 계정 잠금 | 레거시 스캐닝 프로그램 접속 시 패스워드 무차별 대입 방어 기능 전무 | 5회 이상 오입력 시 계정 자동 잠금(차단) 로직 시스템 반영 | IT운영팀장 정현준 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 권한 회수 | 야간 교대 현장 인력 퇴사 시 본사 통보(행정 처리) 지연으로 전산 권한 최대 3일 잔존 | 퇴사 당일 권한 회수 프로세스 강제화 및 인사-IT 자동 비활성화 연동 | HR팀장 이서진/ IT운영팀장 정현준 |
| 세션 통제 | 잦은 재접속 불편 사유로 현장 PDA 세션 대기 시간을 60분으로 과도하게 예외 설정 | 기기 방치에 따른 노출 방지를 위해 대기 시간 10분 이내로 단축 | IT운영팀장 정현준 |

## 2.3 접속기록 보관 및 점검

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계정 잠금 | 레거시 스캐닝 프로그램 접속 시 패스워드 무차별 대입 방어 기능 전무 | DB 쿼리 및 API 호출 시 상세 수행 업무와 대상 정보가 로깅되도록 시스템 고도화 | 개발팀장 한진호 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이상행위 탐지 | 대량 엑셀 다운로드 등 비정상 행위에 대한 시스템적 탐지 기준(룰셋) 전무 | 1만건 이상 조회 등 이상징후 발생 시 관리자 즉시 알림, 소명 절차 수립 | 보안팀장 강대협 |
| 보관 기간 | 고유식별정보(여권번호) 취급자로 2년 이상 보관 의무가 있으나, 용량 부족을 이유로 6개월로 축소 운영 | 로그 저장 스토리지 증설, 전 시스템 접속기록 보존 설정 2년으로 일괄 변경 | IT운영팀장 정현준 |

## 2.4 비밀번호 관리

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 갱신 주기 | 90일 정기 변경 강제화 누락, 1년 이상 동일 암호 방치 및 단순 패턴 사용 | 90일 암호 변경 프롬프트 적용, 장기 휴면 계정 초기화 및 단순 연번 금지 | IT운영팀장 정현준 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 화면 잠금 | 빈번한 잠금 해제 불편을 이유로 현장 작업자가 고객 정보가 뜬 PDA를 로그인 상태로 방치 | 화면 자동 잠금 상태 수시 실사 점검 및 단말기 이탈 방치 현장 집중 계도 | 물류운영팀장 김승태 |

## 2.5  접속 보안 및 네트워크

## 점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 망분리 우회 | 가상화(VDI) 우회 양망 동시 접속 취약성 및 클립보드 복사를 통한 파일 외부 반출 방치 | 양망 동시 접속 차단 기술 적용, 망 간 클립보드 양방향 파일 이동 원천 차단 | IT운영팀장 정현준 |
| 비인가 통제 | 현장 편의 명목 클라우드, 개인 이메일 일괄 예외 허용 및 비인가 화면 캡처 프로그램 무단 사용 | 개인 메일·웹하드 접속 차단 룰셋 적용 및 사내 비인가 SW 화이트리스트 통제 | 보안팀장 강대협/ IT운영팀장 정현준 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 무선 보안 | 업무용 PDA 인가는 양호하나, 임의 스마트폰 테더링 및 사설 공유기 물리적 탐지(WIPS) 부재 | 무선침입방지시스템(WIPS) 도입을 통한 비인가 테더링 접속 강력 차단 검토 | 보안팀장 강대협 |

## 2.6 단말기 보안

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공유 폴더 | 사내 공용 파일 서버(NAS) 내 출고 리스트 폴더 익명 읽기 개방 및 엑셀 고객 명단 파일 암호 미설정 | 익명 읽기 권한 즉시 차단, 인가자 대상 ACL 재설정, 암호화 파일 분리 이관 | 물류운영팀장 김승태 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 취약점 진단 | 고유식별정보처리 예외 보상 웹 시스템에 대한 법정 필수 취약점 진단 이력 전무 | 연 1회 외부 전문 업체를 통한 모의해킹 진단 예산 배정, 조치 결과 증빙 확보 | 보안팀장 강대협 |

## 2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로컬 암호화 | 업무 단말기 로컬 드라이브에 고객 명단 운송장 엑셀 파일 수백 건이 평문 방치됨 | 개인정보 검색 솔루션 연동 잔존 평문 전수 파기 및 로컬 파일 저장 시 암호 적용 | IT운영팀장 정현준 |
| 전송 암호화 | 배송 물량 이관 시 하청 기사 등에게 이메일 및 메신저(카XX톡)로 파일 암호 설정 없이 평문 전송 | 엑셀 암호화 설정 의무 지침 발령, 메일 보안(자동 암호화/승인) 솔루션 도입 | 보안팀장 강대협 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 임시 평문 | 파일 단위 암호화 솔루션 부재와 우회 인터넷 반출 경로 개방 | 임시 생성 파일에 대한 접근 제어 통제 및 사용 직후 영구 삭제하는 배치 로직 구현 | 개발팀장 한진호 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 키 관리 | 고유식별정보 암호화 키 생성 이력 관리대장 전무 및 키 탈취 사고 시 교체 대응 시나리오 부재 | 암호화 키 관리 대장 생성, 정보보안파트 주관 정기적 키 생명주기 통제 수립 | 보안팀장 강대협 |
| 출력물 통제 | 공용 복합기 인증 장치 부재로 대량 종이 지시서 무단 인쇄 가능 및 반출 이력 관리대장 미작성 | 사원증 태그 방식 전면 도입, 대량 출력물 반출 이력 전산화 | IT운영팀장 정현준 물류팀 |
| DB 암호화 | 창고 물류 구형 스캐닝 프로그램 DB 테이블에 복호화가 용이한 취약 알고리즘(MD5 등) 잔존 | 계정 및 주요 항목 대상 안전한 최신 표준 암호화 알고리즘(AES-256 등) 적용 | 개발팀장 한진호 |

## 2.8 개인정보 생명주기

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수탁업무 범위 내 개인정보 수집 | 업무용 PC 내 화면 캡처 차단 솔루션 부재로, 계약 목적 외의 원장 정보를 화면 캡처나 다운로드를 통해 우회적으로 수집·기록·가공할 수 있는 보안 사각지대 존재 | 화면 캡처 차단 솔루션 도입, 클레임 처리 매뉴얼 정비(임의 수집 금지 교육) | 정보보호팀장 차도현 |
| 수탁정보 분리 관리 | DB 스키마 논리 분리는 양호하나, 물류 현장에서 하랑항공 지시서와 일반 화물 출력물이 혼재 및 작업대 내 무단 방치 | 하랑항공 전용 작업 구역 및 전용 보관함(식별 표기) 지정, 업무 종료 후 실물 문서 즉시 파쇄 프로세스 정립, 현장 정기 점검 실시 | 물류운영팀장 김승태 |
| 재위탁 관리 | 물량 폭주 시 본사 승인 없이 현장소장 임의로 영세업체 무단 재위탁 구두 지시 | 재위탁 시 위탁사(하랑항공) 사전 서면 승인 절차 준수 및 계약서 보안 조항 강화 | 물류운영팀장 김승태/ 법무팀 임선호 |
| 파기 결과 보고 | 목적 완료된 지시서를 파쇄하지 않고 일반 폐기물 쓰레기통 투기 및 파기 대장 미작성 | 1등급 보안 파쇄기 도입 및 파기 시 일시·담당자·수량을 기록하는 파기 관리대장 수립 | 물류운영팀장 김승태 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제3자 제공 관리 | 지역 하청 소장 개인 메일 등으로 수만 건 명단 무단 이관 및 제공 기록 관리대장 전무 | 임의 외부 전송 프로세스 차단, 법정 필수 문서인 제3자 제공 기록 관리대장 작성 | 개인정보 보호팀장 최지윤 |
| 결과 보고 | 최근 1.5년 동안 하랑항공 대상 개인정보 파기 완료 결과보고서 정기 제출 실적 0건 | 파기 집행 후 객관적 증빙(로그, 사진 등)을 포함한 파기 결과보고서 정기 제출 체계 구축 | 보안팀장 강대협 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 영구 파기 관리 | 파기 지침은 수립되어 있으나, 현장 PC 내 '배송 완료' 명단 엑셀 파일 수십 개가 파기되지 않고 방치되어 있으며, 휴지통 비우기 방식 사용 | 개인정보 영구 삭제 전용 툴(Wiping) 라이선스 도입 및 로컬/공유 폴더 내 잔류 파일 전수 파기, 정기적인 단말기 개인정보 스캔 및 삭제 점검 체계 구축 | IT운영팀장 정현준 / 개인정보 보호팀장 최지윤 |
| 백업 파기 | 운영 DB 자동 삭제는 작동하나 백업 스토리지 내 파기 연동 누락으로 재생성 위험 상존 | 운영 DB 삭제 시 백업본까지 복구 불가능하도록 물리적 파기(Wiping) 연동 로직 구현 | IT운영팀장 정현준 |
| 법정 보존 기한 및 분리 보관 | 법정 보존 기한과 시스템 자동 파기 트리거의 맵핑 불일치, 수기 동의서 등 하드카피 서류가 일반 비품 대장과 혼재 보관되어 물리적 접근 통제 미흡 | 전자상거래법 등 관련 법령에 따른 시스템 자동 파기 스키마 재설계 및 연동 최적화, 수기 서명·영수증 등 물리적 서류 전용 잠금 캐비닛 도입 및 격리 보관 | IT운영팀장 정현준/ CS지원팀장 윤소희 |

# 3. 이행 점검 로드맵

개선방안 이행은 아래 3단계 로드맵에 따라 추진하며, 각 단계 완료 시 ㈜하랑항공 개인정보보호팀에 이행 결과를 보고한다. 각 단계 완료 후 이행 결과보고서(증적자료 포함)를 ㈜하랑항공 개인정보보호팀장에게 제출한다. 이행 중 기술적 제약, 예산 문제 등으로 일정 변경이 필요한 경우 사전 협의 후 서면 승인을 득하여야 한다.

| 단계 | 기간 | 주요 이행 항목 | 이행 결과 보고 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 조치 | ~2026.04.30 | 공용 계정 즉시 폐쇄 및 1인 1계정 전환 / 이메일·메신저 평문 전송 중단 / 접속기록 보관 기한(2년) 설정 변경 / 공유 폴더 익명 접근 차단 및 파일 암호화 / 종이 지시서 무단 투기 금지 및 현장 파쇄 실시 | 2026년 05월 12일 |
| 단기 조치 | ~2026.07.12 | 내부관리계획서 CEO 결재 및 현행화 / 법정 정기 보안 교육(재위탁 인력 포함) 실시 / 망분리 우회(클립보드 복사 등) 기술적 차단 / 개인 이메일·클라우드 접근 차단 / 제3자 제공 기록 및 파기 관리대장 작성 재개 | 2026년 07월 12일 |
| 중기 조치 | ~2026.10.12 | 레거시 DB 암호화 알고리즘(AES-256) 교체 / 백업 스토리지 파기 연동 로직 구현 / 암호화 키 관리 시스템(KMS) 도입 검토 / 인도장 내 업체별 물리적 격리 펜스 설치 / 사원증 인증 보안 출력 시스템 도입 | 2026년 10월 12일 |
| 재점검 | 2026.11월 중 | ㈜하랑항공 주관 현장 재점검 실시 — 전 항목 이행 완료 여부 및 잔존 취약점 최종 확인 | 2026년 11월 중 |

# 4. 결론 및 향후 조치 계획

㈜온다로지스는 이번 점검에서 확인된 총 38건(취약 17건, 부분양호 21건)의 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안을 수립하여 이행할 책임이 있다. 공용 계정 사용 및 퇴사자 계정 방치, 개인정보 전송 시 평문 노출, 레거시 DB 내 취약 알고리즘 방치, 파기 증빙 및 위탁사 결과 보고 누락은 전년도에 동일하게 지적되었음에도 개선되지 않은 반복 위반 사항으로, 금번 개선방안 이행에 있어 최우선 순위로 처리하여야 한다. 위탁사인 ㈜하랑항공은 수탁사의 이행 상황을 아래 일정에 따라 모니터링하고, 이행이 지연되거나 불충분한 경우 계약 조항에 따라 필요한 조치를 취할 수 있다.

## 4.1 향후 조치 일정

| 구분 | 일정 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 조치계획서 제출 | 2026년 04월 29일까지 | ㈜온다로지스 → ㈜하랑항공 제출 (담당자 서명 필수) |
| 긴급 항목 이행 보고 | 2026년 05월 02일까지 | 공용계정·접속기록·공유폴더·USB·미패치 단말 이행 결과 보고 |
| 단기 항목 이행 보고 | 2026년 07월 12일까지 | 내부관리계획서·출력물·파기보고·SFTP 등 이행 결과 보고 |
| 중기 항목 이행 보고 | 2026년 10월 12일까지 | DB 암호화·KMS·SIEM·DLP 등 이행 결과 보고 |
| 현장 재점검 | 2026년 11월 중 | ㈜하랑항공 주관 현장 재점검 실시 (전 항목 확인) |