문서번호 : HR-SEC-2026-033

㈜패스트레인 수탁사 개선 방안 보고서

| 수탁사 (피감사) | ㈜패스트레인 (FastLane Inc.) |
| --- | --- |
| 위탁사 (감사 주체) | ㈜하랑항공 |
| 위탁 업무 범위 | 공항 셀프 체크인 키오스크 운영·유지보수 일체 |
| 점검 기간 | 2026년 01월 26일 ~ 2026년 02월 13일 |
| 작성일 | 2026년 02월 23일 |

본 보고서는 ㈜패스트레인의 개인정보 보호 관리 수준을 점검한 결과를 바탕으로, 
각 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안과 이행 계획을 기술한 문서입니다.

목차

1. 개선방안 요약	3

1.1 보안 준수율 분류 기준	3

1.2 조치 기한 분류 기준	3

2. 범주별 개선방안 상세	4

2.1 내부 관리 계획 및 조직	4

2.2 접근 통제 및 권한 관리	5

2.3 접속기록 보관 및 점검	6

2.4 비밀번호 관리	7

2.5 접속 보안 및 네트워크	7

2.6 단말기 보안	8

2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제	9

2.8 개인정보 생명주기	10

3. 이행 점검 로드맵	11

4. 결론 및 향후 조치 계획	12

4.1 향후 조치 일정	12

# 1. 개선방안 요약

## 1.1 보안 준수율 분류 기준

| 분류 | 양호(Y) | 부분양호(P) | 취약(N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 점수 | 1 | 0.7 | 0 |

| 총점 | 100 ~ 90 | 89 ~ 70 | 69 ~ 50 | 49 ~ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 등급 | A | B | C | D |

- 각 점검항목을 양호, 부분양호, 취약으로 평가하여 분류한다.

- 총점은 53개의 점검항목 점수의 합산을 100점 만점으로 환산한 값이다.

- 환산 점수에 따라 90점 이상 A등급, 70~89점 B등급, 50~69점 C등급, 49점 이하 D등급으로 산정한다.

## 1.2 조치 기한 분류 기준

| 구분 | 긴급 | 단기 | 중기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조치 기한 | 4주 | 2개월 | 6개월 |

- 지적 사항의 심각도에 따라 조치기한을 3단계로 구분한다.

- 개선방안 이행은 긴급, 단기, 중기 순으로 추진한다.

# 2. 범주별 개선방안 상세

## 2.1 내부 관리 계획 및 조직

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 물리적 출입 통제 | 서버 랩(Rack) 3대 중 2대가 잠금 장치 미흡, 개방된 상태로 방치 물리적 접근 통제 미흡 | 서버 랩 시건장치 상시 잠금 관리 및 열쇠 관리 대장 운영 | 운영팀장 이성진 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내부 관리계획서 | 위험분석 방법론 미정의, 재위탁 수탁자 감독 절차 누락 및 최신 개정 법령(72시간 보고 등) 미반영 | 내부관리계획서 내 위험분석 및 재위탁 감독 절차 구체화 및 최신 법령 반영 | 경영지원팀장 김민수 |
| 침해사고 대응 절차 및 비상연락망 | 야간/공휴일 비상연락처 누락 및 퇴사자 정보 미현행화로 인한 사고 대응 지연 우려 | 침해사고 대응절차서 내 비상연락망 최신화 및 보고 경로 명확화 | 경영지원팀장 김민수 |
| 정보보호 최고책임자 | CISO 부재 시 대리 결재권자 지정 규정 미정립으로 인한 보안 결재 지연 발생 | CISO 부재 시 대리 결재권자 지정 및 권한대행 절차 규정 정립 | 경영지원팀장 김민수 |
| 개인정보취급자 교육 | 최근 2년간 전 직원에 대한 개인정보보호 교육 이수 이력 전무 및 교육 예산 미편성 | 개인정보취급자 대상 연 1회 정기 교육 실시 및 예산 편성 | 경영지원팀장 김민수 |
| 출력물 보관 관리 | 개인정보 포함 문서 보관 캐비넷이 일과 시간 중 상시 개방되어 무단 열람 위험 존재 | 문서 보관 캐비넷 상시 잠금 및 보안 Seal 부착 관리 강화 | 운영팀장 이성진 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재해·재난 대비 훈련 | 최근 2년간 복구 모의훈련 이력이 없으며, 외부 소산백업 미적용으로 실효성 검증 불가 | 정기적 백업 복구 모의훈련 실시 및 외부 소산백업 체계 마련 | 개발팀장 박상진 |

## 2.2 접근 통제 및 권한 관리

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최소 권한 부여 | 개발자 계정에 운영 DB 직접 조회 권한이 부여되어 있으며, 장애 해결 후에도 권한 미회수 | 직무별 접근 권한 재검토 및 불필요한 운영 DB 직접 접속 권한 회수 | 개발팀장 박상진 |
| 1인 1계정 부여 및 공용계정 | 현장 엔지니어 8명이 단일 공용계정을 공유하여 접속 로그를 통한 실제 조작자 식별 불가 | 공용 계정 사용 금지 및 1인 1계정 발급 체계 구축 | 개발팀장 박상진 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계정 및 접근권한 | 권한 신청 시 적정성 검토 없이 48시간 경과 시 일괄 자동 승인되는 프로세스 운영 | 자동 승인 기능 폐지 및 승인권자에 의한 적정성 검토 절차 강화 | 개발팀장 박상진 |
| 접근권한 기록 | 계정 관리 대장을 수기 엑셀로 관리하며, 필수 정보 누락 및 위변조 방지 조치 부재 | 계정 관리 대장 전산화 또는 파일 암호화 및 위변조 방지 조치 적용 | 개발팀장 박상진 |

## 2.3 접속기록 보관 및 점검

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 접속 로그 | 법정 최소 기간(1년)에 미달하는 90일치 로그만 보관 중이며, 이전 로그는 용량 부족으로 자동 삭제 | 접속 로그 보관 기간 설정 변경 (최소 1년, 고유식별정보 취급 시 2년) | 개발팀장 박상진 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 접속 로그 | 키오스크 오프라인 모드 시 정보주체 식별자(PNR 등) 로깅이 간헐적으로 누락됨 | 접속 로그 내 정보주체 식별자 로깅 누락 원인 해결 및 시스템 개선 | 개발팀장 박상진 |
| 접속 기록 | 점검 보고서가 형식적으로 작성되고 있으며, 이상행위 탐지를 위한 구체적 기준 부재 | 접속 기록 점검 보고서 내 실질적 검토 내용 기재 및 탐지 기준 수립 | 개발팀장 박상진 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 접속 로그 위변조 방지 조치 | 로그 파일에 대한 해시값 생성이 미적용되어 로그 무결성 검증 및 수정 여부 확인 불가 | SHA-256 해시값 생성 적용 및 WORM 스토리지 도입 검토, NAS 백업 폴더 접근 권한 최소화 | 개발팀장 박상진 |

## 2.4 비밀번호 관리

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비밀번호 설정 | 시스템 설정이 법적 기준(2종 10자리)에 미달하는 2종 8자리로 운영되고 있음 | 비밀번호 생성 정책을 법적 기준에 맞게 시스템 강제 적용 | 개발팀장 박상진 |

## 2.5 접속 보안 및 네트워크

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 네트워크 망분리 및 접근 통제 | 방화벽 예외 정책을 통해 개발자 PC에서 운영 DB로 직접 접속이 가능한 상태로 방치됨 | 불필요한 방화벽 허용 정책 회수 및 정기적인 정책 재검토 실시 | 개발팀장 박상진 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사이트 및 프로그램 차단 | 현장 엔지니어가 개인 테더링을 사용하여 사내 보안 정책을 우회하여 인터넷에 접속함 | 현장 단말기 테더링 사용 금지 정책 수립 및 기술적 차단 방안 검토 | 운영팀장 이성진 |

## 2.6 단말기 보안

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공유폴더 노출 | 개인정보 포함 로그 파일이 저장된 공유 폴더에 암호가 설정되지 않아 무단 노출 위험 | 개인정보 포함 공유 폴더 암호 설정 및 접근 권한 제한 | 개발팀장 박상진 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 백신 소프트웨어 업데이트 관리 | 폐쇄망 환경에서 수동 패턴 업데이트가 지연되어 최신 보안 위협 대응력 저하 | 백신 패턴 오프라인 업데이트 프로세스 정례화 및 담당자 지정 | 개발팀장 박상진 |
| 서버 및 단말기 보안 패치 | 가용성 우려 및 폐쇄망 환경 사유로 OS 보안 패치가 최장 7개월간 미적용된 단말기 존재 | 정기 보안 패치 수행 및 이력 관리 체계 강화 (가용성 협의 포함) | 개발팀장 박상진 |
| 보조저장매체 반출입 통제 | 부서장 승인 없이 담당자가 임의로 USB 예외 처리를 수행하여 데이터 반출 위험 존재 | 보조저장매체 사용 시 승인 절차 준수 및 사후 로그 검토 강화 | 운영팀장 이성진 |
| 정기 기술적 취약점 점검 계획 수립립 | 연간 취약점 점검 및 모의해킹 계획서·예산 전무, 법적 의무 미의행 | 취약점 점검 외부 용역 계획 수립 및 예산 편성 (실시는 6개월 이내) | 개발팀장 박상진 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정기 기술적 취약점 점검 | 웹 관리 페이지 및 API 서버 대상 취약점 점검 및 모의해킹 수행 이력이 전무함 | 단기에 수립된 계획에 따라 연간 정기 취약점 점검 및 모의해킹 1차 실시 | 개발팀장 박상진 |

## 2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비밀번호 암호화 | 관리자 포털 계정 비밀번호가 DB 내에 평문으로 저장되어 내부자 열람 가능 | 계정 비밀번호 일방향 암호화(Hash + Salt) 저장 적용 | 개발팀장 박상진 |
| 고유식별정보 암호화 | 키오스크 로컬 DB 내 여권번호가 암호화 없이 평문으로 저장되어 유출 시 위험 | 로컬 DB 내 고유식별정보(여권번호) 암호화 저장 적용 | 개발팀장 박상진 |
| 암호화 키 관리 체계 | API 비밀키 등이 소스코드 내 평문으로 하드코딩되어 유출 시 전체 통신 위협 | 소스코드 내 키 하드코딩 제거 및 안전한 키 관리 체계 도입 | 개발팀장 박상진 |
| 개인정보 마스킹 | 디버깅 모드 진입 시 마스킹이 해제되어 여권번호 등 개인정보가 평문으로 노출됨 | 운영 환경 내 디버깅 모드 비활성화 및 접근 통제 강화 | 개발팀장 박상진 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출력물 관리대장 | 테스트 발권 시 실제 개인정보가 포함된 탑승권의 출력 이력 및 파기 대장 부재 | 테스트 발권 시 개인정보 노출 최소화 및 출력물 관리대장 운영 | 운영팀장 이성진 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개인정보 암호화 | DRM 솔루션 미도입으로 인해 엔지니어 PC 내 개인정보 파일이 암호화 없이 방치됨(전년 반복) | DRM 솔루션 도입 또는 개인정보 파일 암호화 강제화 정책 수립 보고 | 개발팀장 박상진 |

## 2.8 개인정보 생명주기

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개인정보 파기 | 개발자 PC 내 테스트용 여권번호 포함 엑셀 파일이 파기되지 않고 최장 2년 이상 방치 | 개발자 PC 내 테스트 데이터 전수 조사 및 즉시 파기(완전삭제) | 개발팀장 박상진 |
| 출력물 파기 | 테스트용 탑승권이 세절되지 않고 일반 쓰레기통에 폐기되어 외부 유출 위험 | 현장 파쇄기 도입 및 테스트 출력물 안전 파기 절차 이행 | 운영팀장 이성진 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재위탁 계약 시 보안 조항 | 재수탁사 계약서 내 보안 의무 및 사고 시 손해배상 특칙 등 구체적 조항 누락 | 재위탁 계약서 내 개인정보 보호 관련 세부 조항 보완 및 현행화 | 경영지원팀장 김민수 |
| 개인정보 제3자 제공 | 장애 분석용 로그 파일 외부 제공 시 반출 승인 절차 미준수 및 관리대장 미작성 | 개인정보 반출 관리대장 운영 및 사전 승인 절차 준수 | 운영팀장 이성진 |
| 개인정보 파기 결과 | 개인정보 파기 완료 후 CPO 보고 절차 및 관련 증적이 전무. | 파기 결과 보고서 작성 및 CPO 보고 프로세스 정례화 | 운영팀장 이성진 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB 내 개인정보 파기 | 보유기간 경과 데이터를 물리적으로 삭제하지 않고 상태값만 변경하여 보관 | 보유기간 경과 데이터의 물리적 삭제 자동화 프로세스 구축 | 개발팀장 박상진 |
| 장기 보존 데이터 분리 보관 | 전자상거래법 의거 보존 필요 데이터를 동일 DB 내 별도 테이블로만 분리, 물리적 분리 미적용 | 장기 보존 데이터와 운영 데이터의 물리적/논리적 분리 보관 강화 | 개발팀장 박상진 |

# 3. 이행 점검 로드맵

개선방안 이행은 아래 3단계 로드맵에 따라 추진하며, 각 단계 완료 시 ㈜하랑항공 개인정보보호팀에 이행 결과를 보고한다. 각 단계 완료 후 이행 결과보고서(증적자료 포함)를 ㈜하랑항공 개인정보보호팀장에게 제출한다. 이행 중 기술적 제약, 예산 문제 등으로 일정 변경이 필요한 경우 사전 협의 후 서면 승인을 득하여야 한다.

| 단계 | 기간 | 주요 이행 항목 | 이행 결과 보고 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 조치 | ~2026.04.30 | 공용계정 개인계정 전환 착수 / 여권번호·관리자 비밀번호 암호화 구현 / 접속 로그 보관 1년 정책 적용 / 공유폴더 개인정보 이관·접근통제 / 데이터 파기 정책·절차서 수립 / 디버깅 모드 전 키오스크 비활성화 | 2026년 05월 07일 |
| 단기 조치 | ~2026.07.12 | 내부관리계획서 현행화(파견 인력·재위탁 조항 반영) / 침해사고 대응절차서 현행화 / 방화벽 예외 정기 재검토 수립 / MDM 테더링 차단 정책 배포 / USB 예외 승인 절차 문서화 / 테스트 출력물 관리대장 수립 / 취약점 점검 외부 용역 계획 수립 및 예산 편성 | 2026년 07월 07일 |
| 중기 조치 | ~2026.10.12 | 정기 취약점 점검(모의해킹) 체계 수립 및 1차 실시 / 개인정보 정기 교육 체계 확립 및 이수 / DR 복구 모의훈련 실시 / SIEM 또는 로그 중앙화 방안 검토 / 재수탁사 현장 보안 점검 실시 | 2026년 10월 07일 |
| 재점검 | 2026.11월 중 | ㈜하랑항공 현장 재점검 실시 — 전 항목 이행 완료 여부 및 잔존 취약점 재확인 | 2026년 11월 중 |

# 4. 결론 및 향후 조치 계획

㈜패스트레인은 이번 점검에서 확인된 총 37건(취약 11건, 부분양호 26건)의 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안을 수립하여 이행할 책임이 있다. 특히 공용 계정 사용으로 인한 감사 추적 불가, 여권번호 및 관리자 비밀번호 평문 저장, 접속 로그 법정 보관 기한 미준수, 데이터 파기 정책 전무는 개인정보보호법 위반 직결 항목으로, 금번 개선방안 이행에 있어 최우선 순위로 처리하여야 한다. 위탁사인 ㈜하랑항공은 수탁사의 이행 상황을 아래 일정에 따라 모니터링하고, 이행이 지연되거나 불충분한 경우 계약 조항에 따라 필요한 조치를 취할 수 있다.

## 4.1 향후 조치 일정

| 구분 | 일정 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 조치계획서 제출 | 2026년 04월 24일까지 | ㈜패스트레인 → ㈜하랑항공 제출 (담당자 서명 필수) |
| 긴급 항목 이행 보고 | 2026년 05월 07일까지 | 공용계정·암호화·로그보관·공유폴더·파기정책 이행 결과 보고 |
| 단기 항목 이행 보고 | 2026년 07월 07일까지 | 내부관리계획서·방화벽검토·MDM·USB 절차 이행 결과 보고 |
| 중기 항목 이행 보고 | 2026년 10월 07일까지 | 취약점 점검·교육·DR훈련·재수탁 점검 이행 결과 보고 |
| 현장 재점검 | 2026년 11월 중 | ㈜하랑항공 주관 현장 재점검 실시 (전 항목 확인) |