문서번호 : HR-SEC-2026-034

㈜플라이메이트 수탁사 개선 방안 보고서

| 수탁사 (피감사) | ㈜플라이메이트 |
| --- | --- |
| 위탁사 (감사 주체) | ㈜하랑항공 |
| 위탁 업무 범위 | 공항 지상 조업 서비스 일체 대행 |
| 점검 기간 | 2026년 01월 26일 ~ 2026년 02월 13일 |
| 작성일 | 2026년 02월 23일 |

본 보고서는 ㈜플라이메이트의 개인정보 보호 관리 수준을 점검한 결과를 바탕으로, 
각 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안과 이행 계획을 기술한 문서입니다.

목차

1. 개선방안 요약	3

1.1 보안 준수율 분류 기준	3

1.2 조치 기한 분류 기준	3

2. 범주별 개선방안 상세	4

2.1 내부 관리 계획 및 조직	4

2.2 접근 통제 및 권한 관리	5

2.3 접속기록 보관 및 점검	6

2.4 비밀번호 관리	7

2.5 접속 보안 및 네트워크	7

2.6 단말기 보안	8

2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제	9

2.8 개인정보 생명주기	10

3. 이행 점검 로드맵	13

4. 결론 및 향후 조치 계획	14

4.1 향후 조치 일정	14

# 1. 개선방안 요약

## 1.1 보안 준수율 분류 기준

| 분류 | 양호(Y) | 부분양호(P) | 취약(N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 점수 | 1 | 0.7 | 0 |

| 총점 | 100 ~ 90 | 89 ~ 70 | 69 ~ 50 | 49 ~ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 등급 | A | B | C | D |

- 각 점검항목을 양호, 부분양호, 취약으로 평가하여 분류한다.

- 총점은 53개의 점검항목 점수의 합산을 100점 만점으로 환산한 값이다.

- 환산 점수에 따라 90점 이상 A등급, 70~89점 B등급, 50~69점 C등급, 49점이하 D등급으로 산정한다.

## 1.2 조치 기한 분류 기준

| 구분 | 긴급 | 단기 | 중기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조치 기한 | 4주 | 2개월 | 6개월 |

- 지적 사항의 심각도에 따라 조치기한을 3단계로 구분한다.

- 개선방안 이행은 긴급, 단기, 중기 순으로 추진한다.

# 2. 범주별 개선방안 상세

## 2.1 내부 관리 계획 및 조직

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출력물 보관 | D열 5번 카운터에서 탑승 거절 승객 여권 사본 2매 방치, 다음 승객 3명에게 여권번호·성명·생년월일 노출 | 민감 서류 즉시 수거 절차 전 직원 재교육, 카운터 점검 체크리스트 도입, 위반 시 징계 절차 명문화 | 현장운영팀장 김태호 |
| 침해사고 즉시 보고 | DCS 장애 발생 후 위탁사 통보까지 28시간 경과 (즉시 보고 의무 위반), 비상연락망 내 야간 담당자 정보 5개월 이상 미갱신, 주말 비상 담당자 미지정, 주말 사고 시 보고 채널 단절 위험,현장 담당자가 72시간 내 KISA 신고·위탁사 즉시 보고 의무 미인지 | 비상연락망 즉시 최신화 (퇴사자 2명 담당자 교체, 주말·야간 담당자 신규 지정),침해사고 인지 즉시 위탁사 유선 보고 → 2시간 내 서면 보고 절차 수립, 분기 1회 전 직원 대상 침해사고 보고 절차 교육 및 모의 훈련 실시, 교육 이수 현황 CPO 월간 보고 | 보안팀장 이준혁 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위기대응 매뉴얼 | BCP/DRP 매뉴얼은 수립되어 있으나 2025년 연간 DR 훈련 0회, 현장 직원(약 120명) 참여 기록 전무 | 반기 1회 이상 현장 직원 참여 DR 훈련 실시, 훈련 결과보고서 작성 및 CPO 보고, 참여 기록 의무화 | 보안팀장 이준혁, IT운영팀장 박성민 |
| 개인정보보호 교육, 현장 특화 부재 | 여권 판독기(MRZ) 조작·DCS 화면 마스킹 절차 등 지상 조업 현장 특화 콘텐츠 부재 | 현장 특화 교육 콘텐츠 신규 개발(MRZ·비자 확인·DCS 마스킹 절차 등), 연 1회 이상 실시, 이수 테스트 도입 | 교육팀장 최지은, 보안팀장 이준혁 |
| 물리적 출입통제 | 카운터 수납함 번호키 전 카운터 동일 비밀번호 설정 후 1년 6개월 미변경, 퇴사자 7명 접근 차단 무력화 | 번호키 즉시 교체 및 복잡 비밀번호 설정, 교대 주기마다 비밀번호 변경 절차 수립, 퇴사자 접근 차단 이력 관리 | 보안팀장 이준혁 |

## 2.2 접근 통제 및 권한 관리

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공용 계정 | 교대조 공용 계정 3개 운영, 조당 3~4명 동일 PW 공유, 동시 4개 세션 접속, 개인별 감사 추적 완전 불가 | 공용 계정 즉시 폐지, 전 직원 1인 1계정 발급 및 전환, Windows 로그인 개인계정화, OTP 추가 인증 도입 검토 | IT운영팀장 박성민 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 세션 타임아웃 | 내부 정책 10분 대비 현장 단말기 45분 설정, 조장이 보안 승인 없이 임의 변경, 비인가 인원의 화면 접근 위험 | 세션 타임아웃 10분 정책 즉시 원복, 정책 변경 시 CPO 승인 필수 절차화, 수속 피크 시간 재로그인 불편 해소 대안 검토 | IT운영팀장 박성민 |
| 최소 권한 원칙 | 조장 12명 전원에게 전체 승객 마일리지 DB 일괄 조회 및 엑셀 다운로드 권한 일괄 부여, 업무 필요성 검토 기록 없음 | 조장별 당 항공편 범위 내 마일리지 조회로 권한 축소, 엑셀 다운로드는 실제 사용자(3명)에게만 부여, 권한 부여 시 필요성 검토 기록 의무화 | IT운영팀장 박성민 |
| 퇴직자 계정 | 인사 ERP 연동 퇴직 발령 후 평균 10분 이내 전 시스템 권한 자동 차단, 장기 미접속 계정 잔존 미발견 | 현행 ERP 연동 자동 차단 체계 유지, 연 1회 장기 미접속 계정 전수 점검, 연동 장애 시 수동 처리 절차 정기 훈련 | IT운영팀장 박성민 |
| 접근권한 기록보관 | 권한 부여·변경·삭제 기록을 관리자 임의 수정 불가 형태로 3년 이상 보존, 감사 로그 위변조 방지 통제 적용 | 현행 계정 관리 기록 보존 체계 유지, 연 1회 보존 기간 및 기록 완결성 감사 실시 | IT운영팀장 박성민 |

## 2.3 접속기록 보관 및 점검

점검 결과 등급: A

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로그 무결성 | 로그 정기 백업(NAS 일일+USB HDD 월간) 수행하나 SHA-256 해시값 생성·검증 절차 미구축, 백업 파일 위변조 탐지 불가, 침해사고 시 로그 증거 능력 저하 위험 | SHA-256 해시값 생성·검증 절차 구축, 백업 파일별 해시 원본과 분리 보관, 분기 1회 정기 무결성 검증 이력 관리 | IT운영팀장 박성민 |
| 이상행위 탐지 | SIEM 실시간 연동 경보 발송 체계 완전 구현, 과도 PNR 조회·비정상 시간대 접속 시 CPO 즉각 경고 | SIEM 탐지 정책(임계값) 반기 1회 재검토, 오탐·미탐 비율 모니터링 및 경보 임계값 정기 정비 | IT운영팀장 박성민, 보안팀장 이준혁 |

## 2.4 비밀번호 관리

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비밀번호 평문 노출 | C열·E열 카운터 PC 모니터에 DCS 관리자 계정 PW 포스트잇 평문 기재(최소 2개소), 해당 계정은 전체 시스템 제어 가능 | 포스트잇 즉시 제거 및 관리자 PW 즉시 변경, 전 카운터 현장 전수 점검, 비밀번호 외부 기재 절대 금지 보안 교육 실시 | 보안팀장 이준혁 |

## 2.5 접속 보안 및 네트워크

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비인가 원격제어 | 카운터 PC 32대 중 14대에 비인가 TeamViewer v15.51.6 보안 승인 없이 설치, 외부 IP 5개에서 27회 원격 접속 이력(야간 8회 포함) | TeamViewer 전면 삭제 및 GPO 통한 재설치 차단, 원격 지원 시 SSL-VPN(FortiClient) 전용 사용 정책 수립, 향후 원격 지원 이력 전수 관리 | IT운영팀장 박성민 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 방화벽 예외 홀 | 방화벽 규칙 342개 중 비인가 예외 홀 18건(11건 승인 기록 불명), 이후 6개월 이상 정기 검토 미실시 | 전수 검토 후 불필요 홀 삭제, 미승인 11건 소급 정비, 분기 1회 방화벽 정책 검토 절차화 | IT운영팀장 박성민, 보안팀장 이준혁 |

## 2.6 단말기 보안

점검 결과 등급: C

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 통제 | DLP USB 차단 정책 '허용' 상태 미적용, PC 32대 중 19대에서 개인 스마트폰 USB 연결 87회/월, MTP/PTP 파일 전송 가능 상태 | DLP USB 저장장치 차단 정책 즉시 활성화(마우스·키보드 허용·저장장치 차단 분리 적용), 개인 스마트폰 USB 연결 전면 금지, 보조저장매체 반출입 관리대장 재개 | IT운영팀장 박성민 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 취약점 미조치 | 고위험 취약점 4건(DCS SQL Injection, XSS, CVE-2025-38063, 기본 PW 미변경) 점검일 이후 4개월 이상 전체 미조치 | 고위험 4건 긴급 조치(SQL Injection 패치, XSS 필터링, OS CVE 패치, 기본 PW 변경), 보안팀 주도 월별 이행 현황 추적 및 CSIO 보고 | IT운영팀장 박성민, 개발팀장 정우찬 |
| PC 보안 패치 | WSUS 배포 체계 운영 중이나 PC 67대 중 16대 미패치, 재부팅 취소 반복, 가장 오래된 PC 2개월 이상 미패치, 강제 패치 절차 미비 | 미패치 16대 즉시 패치 적용, 재부팅 취소 시 자동 추적 GPO 정책 적용, WSUS 배포 상태 주간 모니터링 체계 수립 | IT운영팀장 박성민 |
| 공유 폴더 관리 | 조장급 PC 3대 인수인계용 공유 폴더 PW 최초 설정 후 9개월간 동일 유지, 단일 PW 공유, 공유 폴더 내 승객 명단 파일 47건 저장 확인, 사용자별 계정 미분리, 접속로그 미기록 | 공유 폴더 PW 즉시 변경(복잡도 강화) 및 교대 주기(분기)마다 의무 변경 절차 수립, 사용자별 개인 계정으로 접근 권한 분리, 공유 폴더 내 승객 명단 파일 47건 즉시 안전한 위치로 이관 후 파기, 파일 서버 접근 로그 활성화 및 월 1회 접근 이력 점검 의무화 | IT운영팀장 박성민 보안팀장 이준혁 |

## 2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제

점검 결과 등급: A

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| DCS 마스킹 버그 | DCS v7.2.1 마일리지 조회 메뉴 버그로 조장 이상 권한 12명에게 여권번호 전체 평문 노출, 조치 일정 미정 | v7.3.0 긴급 패치 배포 일정 조기 확정, 패치 전 임시 조치로 마일리지 상세 조회 권한 임시 차단(12명 대상), 위탁사와 일정 협의 | IT운영팀장 박성민, 개발팀장 정우찬 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 암호화 키 관리 | 전용 KMS 미도입(엑셀 수기 관리), NAS 접근권한 과다(IT운영팀장 박성민 5명 전체), 정기 점검 기록 부재(5개월 미갱신), 키 노출 대응 절차 미문서화 | 단기: 관리 Excel 접근권한 보안담당자 1인만 허용·분기 1회 점검·키 노출 대응 절차 문서화, 중기: 전용 KMS 도입(예산 확보) | IT운영팀장 박성민, 보안팀장 이준혁 |

## 2.8 개인정보 생명주기

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위탁 범위 초과 수집 | 직원 5명 중 3명이 개인 스마트폰으로 여권 45매 무단 촬영 보관, 1명 iCloud 자동 동기화로 외부 클라우드 업로드, 촬영 금지 규정 부재 | 개인 스마트폰 여권 촬영 즉각 금지·보유 사진 즉시 전량 삭제·iCloud 동기화 Off, 취업규칙 반영, 업무 중 개인 스마트폰 사용 제한 정책 수립 | 현장운영팀장 김태호, 보안팀장 이준혁 |
| 목적외이용/ 무단 재위탁 | 조장 3명이 카카오톡 단체방(참여자 15명)에 DCS 화면 캡처 31건/월 공유, 항공사 승인 없이 재수탁자 15명 무단 재위탁, 보안 계약서 필수 조항 누락 | 카카오톡 개인정보 공유 즉각 금지·그룹웨어 메신저 활성화, 무단 재위탁 중단·항공사 승인 취득·계약서 재체결·재수탁자 15명 교육 실시 | 현장운영팀장 김태호, 경영지원팀장 한소연 |
| 파기 결과 보고 미이행 | 2025년 연간 CPO 파기 결과 보고 0건, 위탁사 분기 보고 의무 불이행, 연간 마감 시 탑승 서류(승객 성명·여권번호·좌석번호 포함)를 보안 수거함 대신 일반 쓰레기통 투기 사실, 파기 절차 모니터링 체계 전무 | 파기 결과 보고서 즉시 작성 및 CPO 보고 체계 수립(파기 후 7일 이내 CPO 보고 의무화), 위탁사 분기 1회 이상 파기 결과 보고서 제출 체계 수립, 야간조 전체 대상 보안 수거함 투입 절차 재교육 및 SOP 개정, 파기이행 모니터링 체계 구축, 파기 이행 현황 월간 CPO 보고 의무화 | 현장운영팀장 김태호 보안 팀장 이준혁 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제3자 제공 관리 | 제3자 기관 승객 정보 제공 22건이 공식 관리대장 없이 이메일로만 산발 관리, 제공 항목/법적 근거 누락 | 반출입 관리대장 즉시 재개, 과거 22건 소급 기록 정비, 표준 양식(수신자·제공항목·법적근거 필수 포함) 배포 및 주기적 기록 의무화 | 보안팀장 이준혁 운영팀장 윤재원 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB 파기 절차 개선 | 보상 완료 승객 데이터가 논리적 삭제만 수행, 물리적 행 삭제는 월 1회 배치 작업으로 실행, 최대 30일간 실제 데이터 잔존, DB 관리자 권한으로 논리 삭제 후에도 847건 조회 가능 확인 | 논리 삭제 즉시 물리 삭제 처리되도록 프로세스 개선(5일 이내 파기 의무 준수), DB 관리자 권한으로 논리 삭제 데이터 조회 차단 정책 적용, 파기 배치 실행 후 파기 증적 자동 기록 체계 구축, 기 완료 사실 분기 1회 CPO 보고 | IT운영팀장 박성민 개발팀장 정우찬 |
| 보존 데이터 물리 분리 | 라운지 결제 기록(12만 건) 노리적 테이블만 분리, 운영 DB와 동일 MySQL 인스턴스 내 물리 혼재, 운영 DB와 동일 계정으로 접근 가능, 침해 시 보존 데이터 12만 건 전체 노출 위험 | 전용 별도 MySQL 인스턴스 및 스토리지 구성(물리적 분리) 추진, 분리 DB 전용 접근 계정 별도 생성, 운영 DB 계정과 완전 분리 적용, 예산 미확보 시 이행 일정 위탁사와 사전 협의 후 서면 합의, 분리 완료 후 접근 권한 검증 테스트 및 위탁사 보고 | IT운영팀장 박성민 |

# 3. 이행 점검 로드맵

개선방안 이행은 아래 3단계 로드맵에 따라 추진하며, 각 단계 완료 시 ㈜하랑항공 개인정보보호팀에 이행 결과를 보고한다. 각 단계 완료 후 이행 결과보고서(증적자료 포함)를 ㈜하랑항공 개인정보보호팀장에게 제출한다. 이행 중 기술적 제약, 예산 문제 등으로 일정 변경이 필요한 경우 사전 협의 후 서면 승인을 득하여야 한다.

| 단계 | 기간 | 주요 이행 항목 | 이행 결과 보고 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 조치 | ~2026.04.30 | 공용계정 전환 착수 / 비인가 원격제어 프로그램 전량 삭제 / DLP USB 차단 정책 적용 / 공유폴더 개인정보 이관 / 여권 무단 촬영 직원 징계 / 카카오톡 공유 규정 위반 조치 / 포스트잇 비밀번호 제거 / 현장 서류 수거·파쇄 SOP 수립 | 2026년 05월 12일 |
| 단기 조치 | ~2026.07.12 | 침해사고 보고 절차 개정 / 비상연락망 갱신 / DR 훈련 실시 / 현장특화 교육 실시 / 방화벽 예외 홀 정비 / 재위탁 계약서 전면 개정 / 항공사 사전 승인 획득 / 마일리지 화면 여권번호 버그 수정 | 2026년 07월 12일 |
| 중기 조치 | ~2026.10.12 | DB 논리 삭제 → 즉시 파기 프로세스 전환 / 물리적 DB 분리 서버 구축 / KMS 솔루션 도입 / 파기 결과 분기 보고 자동화 / 접속기록 해시값 검증 자동화 | 2026년 10월 12일 |
| 재점검 | 2026.11월 중 | ㈜하랑항공 현장 재점검 실시 — 전 항목 이행 완료 여부 및 잔존 취약점 재확인 | 2026년 11월 중 |

# 4. 결론 및 향후 조치 계획

㈜플라이메이트는 이번 점검에서 확인된 총 27건(취약 10건, 부분양호 17건)의 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안을 수립하여 이행할 책임이 있다. 특히 무단 재위탁(항공사 사전 승인 없이 23명), 개인 스마트폰을 통한 여권 무단 촬영(45매), 카카오톡을 통한 개인정보 목적 외 공유(31건/월), 비인가 원격제어 프로그램 설치(14대), 교대조 공용 계정 운영(3개)은 현재 진행형 법적 위반 사항으로 즉각적인 시정이 요구된다. 위탁사인 ㈜하랑항공은 수탁사의 이행 상황을 아래 일정에 따라 모니터링하고, 이행이 지연되거나 불충분한 경우 계약 조항에 따라 필요한 조치를 취할 수 있다.

## 4.1 향후 조치 일정

| 구분 | 일정 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 조치계획서 제출 | 2026년 04월 29일까지 | ㈜플라이메이트 → ㈜하랑항공 제출 (담당자 서명 필수) |
| 긴급 항목 이행 보고 | 2026년 05월 12일까지 | 공용 계정·TeamViewer·포스트잇 PW·재위탁·여권 촬영·카카오톡 공유 이행 결과 보고 |
| 단기 항목 이행 보고 | 2026년 07월 12일까지 | 비상연락망·SHA-256·방화벽·DB 파기·관리대장·재수탁자 교육 이행 결과 보고 |
| 중기 항목 이행 보고 | 2026년 10월 12일까지 | KMS·DB 물리적 분리·현장 특화 교육·취약점 조치 완료 이행 결과 보고 |
| 현장 재점검 | 2026년 11월 중 | ㈜하랑항공 주관 현장 재점검 실시 (전 항목 확인) |