문서번호 : HR-SEC-2026-036

㈜해랑금융 수탁사 개선 방안 보고서

| 수탁사 (피감사) | ㈜해랑금융 |
| --- | --- |
| 위탁사 (감사 주체) | ㈜하랑항공 |
| 위탁 업무 범위 | 항공 마일리지 연계 결제 API 중계, 결제 데이터 수신·저장·정산, 카드사 연동 토큰화 처리 |
| 점검 기간 | 2026년 01월 26일 ~ 2026년 02월 13일 |
| 작성일 | 2026년 02월 23일 |

본 보고서는 ㈜해랑금융의 개인정보 보호 관리 수준을 점검한 결과를 바탕으로, 
각 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안과 이행 계획을 기술한 문서입니다.

목차

1. 개선방안 요약	3

1.1 보안 준수율 분류 기준	3

1.2 조치 기한 분류 기준	3

2. 범주별 개선방안 상세	4

2.1 내부 관리 계획 및 조직	4

2.2 접근 통제 및 권한 관리	5

2.3 접속기록 보관 및 점검	6

2.4 비밀번호 관리	6

2.5 접속 보안 및 네트워크	7

2.6 단말기 보안	7

2.7 개인정보 암호화 및 출력통제	8

2.8 개인정보 생명주기	9

3. 이행 점검 로드맵	11

4. 결론 및 향후 조치 계획	12

4.1 향후 조치 일정	12

# 1. 개선방안 요약

## 1.1 보안 준수율 분류 기준

| 분류 | 양호(Y) | 부분양호(P) | 취약(N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 점수 | 1 | 0.7 | 0 |

| 총점 | 100 ~ 90 | 89 ~ 70 | 69 ~ 50 | 49 ~ 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 등급 | A | B | C | D |

- 각 점검항목을 양호, 부분양호, 취약으로 평가하여 분류한다.

- 총점은 53개의 점검항목 점수의 합산을 100점 만점으로 환산한 값이다.

- 환산 점수에 따라 90점 이상 A등급, 70~89점 B등급, 50~69점 C등급, 49점 이하 D등급으로 산정한다.

## 1.2 조치 기한 분류 기준

| 구분 | 긴급 | 단기 | 중기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조치 기한 | 4주 | 2개월 | 6개월 |

- 지적 사항의 심각도에 따라 조치기한을 3단계로 구분한다.

- 개선방안 이행은 긴급, 단기, 중기 순으로 추진한다.

# 2. 범주별 개선방안 상세

## 2.1 내부 관리 계획 및 조직

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보안서약서 미징구 | 입사자 5명 중 3명 보안서약서 미징구, 퇴사자 전원 비밀유지서약서 미징구, 외주·파견 인력 3명 보안서약서 미징구 상태에서 정산파일 접근권한 보유 | 보안서약서 미징구 인원 전부 즉시 징구, 보안서약서 징구 체계 설립, 외주·파견 신규 투입 시 계정 발급 전 서약서 징구 조건 시스템화, HR-계정 시스템 연동으로 서약서 미징구자 계정 발급 차단 | 정보보호팀장 김채윤 인사팀장 이선호 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내부관리계획서 공표 | 핵심 내용(암호화 기준·사고 보고 절차) 구두 질의 시 답변 미흡 사례 다수 확인 | 전 취급자 열람 확인 체계 수립 (미열람자 개별 이메일 통보), 핵심 내용 퀴즈 기반 이해도 점검 연 1회 의무화, 개정 시 재공지 및 이수 확인 절차 강화 | 정보보호팀장 김채윤 |
| 출력물 관리 | 최근 1개월 출력물 관리대장 기재 다수 누락, 보안 출력 솔루션 미도입, 점검 당일 프린터 트레이에 결제 이력 포함 출력물 2건 방치, 문서고 잠금장치는 구비되어 있으나 반입·반출 관리대장 기재 누락 건 다수 | 출력물 관리대장 및 반입·반출 관리대장 기재 의무화 재교육 실시, 보안 출력 솔루션 도입 검토 및 예산 계획, 야간·청소 전 출력물 전량 수납 의무화 지침 배포 | 정보보호팀장 김채윤 총무팀 박하민 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 침해사고 대응절차 | ㈜하랑항공 담당자 비상연락망 미등재, API Key 유출 시나리오 전용 대응절차 부재, 모의훈련 미실시, ㈜하랑항공 통보 SLA(4시간) 미명시 | 비상연락망에 ㈜하랑항공 담당자 연락처 즉시 등재, API Key 유출·결제 데이터 침해 전용 시나리오 수립, 반기 1회 모의훈련 일정 즉시 수립, ㈜하랑항공 통보 SLA(4시간) 명시 및 CPO 결재 | 정보보호팀장 김채윤 |

## 2.2 접근 통제 및 권한 관리

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 차등권한 미적용 | 역할 기반 접근통제(RBAC) 실제 적용 현황 대조 시 불일치, API 개발팀 5명 중 3명이 운영 결제 DB 직접 접근 권한 보유 - 권한 크리프 상태, 사용자 계정 권한 적절성 검토 미실시 | 역할 기반 접근통제(RBAC) 문서에 맞게 실제 적용 실시, 개발팀 운영 DB 직접 접근 차단 (방화벽 ACL 및 DB 접근통제 수정), 개발/운영 환경 권한 분리 정책 수립 및 문서화, 사용자 권한 적절성 검토 즉시 실시, 반기 1회 정기 재검토 의무화 | IT인프라팀장 박찬기 정보보호팀장 김채윤 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개인정보처리시스템 접근 권한 | 퇴직한 외주 인력 계정 1건 잔류, 개인정보취급자 명단 미등재 계정 존재 - 활성상태 유지 | 외주 인력 계약 종료 당일 계정 말소 체크리스트 시스템화, 퇴직 후 말소 절차 활성화, 월 1회 전체 계정·권한 대조 점검 보고서 작성 | IT인프라팀장 박찬기 인사팀장 이선호 |
| 인사이동 계정 말소 | 외주 인력 수동 말소 구조로 누락 발생 - 퇴사 후 6개월 경과 계정 잔류 사례 1건 확인 | 외주 인력 계약 종료 당일 계정 말소 체크리스트 시스템화, 월 1회 전체 계정·권한 대조 점검 보고서 작성 | IT인프라팀장 박찬기 인사팀장 이선호 |

## 2.3 접속기록 보관 및 점검

점검 결과 등급: A

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정기 검토 미흡 | SIEM 실시간 이상탐지 운영 중이나 임계치 기준 내부 규정 미명시, 담당자 경험 기반 운영. 최근 3개월 이상탐지 이벤트 로그 존재하나 월 1회 검토 보고서 미작성 | SIEM 탐지 룰셋·임계치 기준 내부 보안운영지침에 문서화, 월 1회 접속기록 검토 보고서 작성 및 CPO 보고 의무화, 대체 담당자 지정으로 단일 실패점 제거 | 정보보호팀장 김채윤 |

## 2.4 비밀번호 관리

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 레거시 시스템 비밀번호 | 레거시 모니터링 콘솔 비밀번호 유효기간 미설정, 최장 14개월 미변경 계정 2건 확인. 일부 시스템 임시 비밀번호 강제 변경 미적용 | 레거시 콘솔 비밀번호 유효기간 90일 설정 즉시 적용, 미변경 계정 2건 임시 비밀번호 발급 후 강제 변경 처리, 반기 1회 전 시스템 비밀번호 정책 적용 여부 검증 이력 보관 | IT인프라팀장 박찬기 |

## 2.5 접속 보안 및 네트워크

점검 결과 등급: B

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSL 검사 미적용 | URL 필터링·비인가 프로그램 차단 정책 미설정 및 SSL 검사 미적용으로 HTTPS 통신의의 개인 클라우드파일 업로드 탐지·차단 불가 - 테스트 시 차단 없이 업로드 성공 확인 | 주요 개인 클라우드 도메인 웹 필터 차단 목록 즉시 추가 후 URL 필터링·SSL 검사 솔루션 도입 예산 및 일정 계획 수립, DLP 도입 중장기 계획 포함 | IT인프라팀장 박찬기 |

## 2.6 단말기 보안

점검 결과 등급: B

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| SFTP 서버 OS 패치 지연 | 주요 서버(API·결제 DB) 월 1회 정기 패치 양호. SFTP 서버 마지막 OS 패치 5개월 경과, CVE 취약점 3건 미패치 — 담당자 재부팅 우려로 지연 | SFTP 서버 CVE 취약점 3건 즉시 패치 적용 | IT인프라팀장 박찬기 |
| NAS 공유 폴더 노출 | NAS '결제정산_2025' 폴더에 전체 임직원 읽기 권한 부여, 결제이력 파일 12건 평문 저장. 접근 제한·암호화·로깅 미조치 | 폴더 접근 권한 담당팀장 승인 계정으로 즉시 축소, 평문 파일 12건 AES-256 암호화 또는 별도 보안 서버 이관, 접근 감사로그 활성화 및 월 1회 이력 점검 의무화 | IT인프라팀장 박찬기 정보보호팀장 김채윤 |
| 단말 패치 예외 관리 미흡 | WSUS 연동 자동 패치 배포 운영 중이나, 패치 미적용 단말 2건 확인, 예외 처리 문서는 존재하나 승인이 만료된 상태로 운영 중이며 네트워크 격리 등 대체 통제 미적용 상태 | 승인 만료 예외 단말 2건에 대해 즉시 재승인 또는 패치 적용 조치, 예외 단말 운영 시 네트워크 격리 등 대체 통제 의무화 및 예외 승인 만료 전 알림 체계 수립 | IT인프라팀장 박찬기 |

## 2.7 개인정보 암호화 및 출력통제

점검 결과 등급: B

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출력물 관리 미흡 | 결제 이력 관련 출력물 관리대장 미기재 항목 확인, 출력 DLP 미적용 및 보안 출력 솔루션 미도입, 점검 당일 결제 승인 내역 출력물 3건이 프린터 트레이에 30분 이상 방치된 것을 현장에서 직접 확인 | 출력물 관리대장 전수 점검 및 누락 건 즉시 소급 기재, 프린터 주변 출력물 방치 금지 지침 재공지 — 보안 출력 솔루션 및 출력 DLP 도입 예산·일정 계획 수립 | 정보보호팀장 김채윤 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전송 구간 HTTP 미암호화 | 주요 구간 mTLS+TLS 1.3·PGP 암호화 적용 양호. 단, 관리자 PC↔결제 DB 콘솔 접속 구간 일부 HTTP 비암호화 통신 확인 | 관리자 PC↔콘솔 구간 HTTPS 또는 TLS 1.2 이상 암호화 통신 즉시 전환, 전 시스템 통신 구간 암호화 현황 전수 점검 및 미적용 구간 정비 | IT인프라팀장 박찬기 |

## 2.8 개인정보 생명주기

점검 결과 등급: D

■ 긴급 조치 항목 (4주 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재위탁 서면 승인 미비 | 마일리지 정산 배치 업무를 ㈜한길 회계법인에 재위탁하면서 ㈜하랑항공 서면 승인 없이 구두로만 진행, 재위탁 계약서 미체결 | ㈜하랑항공 서면 승인 소급 취득, ㈜한길 회계법인과 재위탁 계약서 즉시 체결 (목적 외 처리 금지·손해배상·교육 의무 조항 포함), 내부관리계획서 내 재위탁 감독 절차 추가 및 연 1회 재수탁사 보안 점검 일정 수립 | 법무팀장 김태민 정보보호팀장 김채윤 |
| 보유기간 초과 미파기 | 결제이력 자동 파기 배치(90일 기준)가 스키마 변경으로 3개월간 오류 상태 방치 - 보유기간 초과 데이터 2,341건 미파기 | 파기 배치 스크립트 오류 즉시 수정 및 완전 테스트, 초과 2,341건 수동 파기 실행, 배치 실패 시 담당자 알림(이메일·SIEM 연동) 체계 구축, 월 1회 파기 현황 CPO 보고 | 개발팀장 박찬준 |
| 파기 결과 보고 누락 | 개인정보 파기 결과 ㈜하랑항공 보고 절차 미수립. CPO 내부 보고도 분기 1회에 그침 | 파기 배치 완료 후 자동 이메일 보고 연동 구현 (㈜하랑항공 담당자 수신), 파기 결과 보고 월 1회 이상으로 주기 강화 및 담당자 SLA 수립 | 개인정보보호팀장 김유연 |

■ 단기 조치 항목 (2개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 반출입 관리 대장 | 개인정보 파일 반출입 관리대장 기재율 부분 누락 미승인 이메일 발송 사례 1건 확인 | 반출입 관리대장 100% 기재 의무화 및 미기재자 경고 프로세스 수립, 이메일 DLP 정책 강화 - 첨부파일 발송 시 개인정보 포함 여부 승인 절차 의무화 | 정보보호팀장 김채윤 |
| 종이 문서 파기 미흡 | 종이 문서 세절 파기 절차 일부 시행 중이나 파기 대장 기재 현황 미흡 | 종이 문서 파기 시 파기 대장 100% 기재 재교육 실시, 파기 예정 문서 분리 수납함 운영 및 주 1회 파쇄 일정 의무화 | 정보보호팀장 김채윤 총무팀 박하민 |

■ 중기 조치 항목 (6개월 이내)

| 구분 | 현황·문제점 | 개선 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분리 보관 및 접근통제 | 전자금융거래법·신용정보법 기준 분리 DB 운영 확인 단, ㈜하랑항공 전용 스키마 분리 운영 중이나 접근통제 레이블 미비 | 분리 보관 DB 접근통제 레이블 추가 적용, 보존 기간 만료 자동 파기 배치 정상 작동 여부 점검 및 알림 연동 | 개인정보보호팀장 김유연 |

# 3. 이행 점검 로드맵

개선방안 이행은 아래 3단계 로드맵에 따라 추진하며, 각 단계 완료 시 ㈜하랑항공 개인정보보호팀에 이행 결과를 보고한다. 각 단계 완료 후 이행 결과보고서(증적자료 포함)를 ㈜하랑항공 개인정보보호팀장에게 제출한다. 이행 중 기술적 제약, 예산 문제 등으로 일정 변경이 필요한 경우 사전 협의 후 서면 승인을 득하여야 한다.

| 단계 | 기간 | 주요 이행 항목 | 이행 결과 보고 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 조치 | ~2026.04.30 | 보안서약서 즉시 징구·권한 재검토 / 침해사고 대응절차·비상연락망 (㈜하랑항공 포함) 수립 / 레거시 콘솔 비밀번호 정책 적용 / NAS 폴더 접근통제·암호화 / 결제이력 파기 배치 오류 수정 및 2,341건 파기 / ㈜한길 회계법인 재위탁 서면승인 취득·계약서 체결 / SFTP 서버 CVE 패치 | 2026년 05월 12일 |
| 단기 조치 | ~2026.07.12 | API 개발팀 운영 DB 권한 분리 / 사용자 권한 적절성 검토 실시 / 외주 계정 말소 프로세스 자동화 / SIEM 임계치 기준 문서화·월간 검토 보고서 / 반출입 관리대장 100% 기재 / SSL 검사 도입 검토·웹필터 임시 통제 / 파기 결과 보고 체계 수립 / SFTP 서버 패치 및 미적용 단말 처리 | 2026년 07월 12일 |
| 중기 조치 | ~2026.10.12 | 관리자 PC↔콘솔 구간 TLS 암호화 적용 / 보안 출력 솔루션 도입 / DLP 솔루션 도입 계획 수립 / 분리 보관 DB 접근통제 레이블 적용 / 자동 파기 배치 개선 및 알림 연동 | 2026년 10월 12일 |
| 재점검 | 2026.11월 중 | ㈜하랑항공 현장 재점검 실시 - 전 항목 이행 완료 여부 및 잔존 취약점 재확인 | 2026년 11월 중 |

# 4. 결론 및 향후 조치 계획

㈜해랑금융은 이번 점검에서 확인된 총 21건(취약 10건, 부분양호 11건)의 취약 사항에 대한 구체적인 개선방안을 수립하여 이행할 책임이 있다. 특히 결제이력 자동 파기 배치 오류가 3개월간 방치된 점, 그리고 ㈜하랑항공 위탁 데이터에 대한 파기 결과 보고 절차가 전혀 수립되어 있지 않은 점은위반 사항으로, 금번 개선방안 이행에 있어 최우선 순위로 처리하여야 한다. 위탁사인 ㈜하랑항공은 수탁사의 이행 상황을 아래 일정에 따라 모니터링하고, 이행이 지연되거나 불충분한 경우 계약 조항에 따라 필요한 조치를 취할 수 있다.

## 4.1 향후 조치 일정

| 구분 | 일정 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 조치계획서 제출 | 2026년 04월 29일까지 | ㈜해랑금융 → ㈜하랑항공 제출 (담당자 서명 필수) |
| 긴급 항목 이행 보고 | 2026년 05월 12일까지 | 보안서약서 징구·DB 접근권한 축소·NAS 암호화 이행 결과 보고 |
| 단기 항목 이행 보고 | 2026년 07월 12일까지 | 출력물 DLP·반출입관리·파기배치 등 이행 결과 보고 |
| 중기 항목 이행 보고 | 2026년 10월 12일까지 | 재위탁계약·SSL 검사·위탁사SLA 이행 결과 보고 |
| 현장 재점검 | 2026년 11월 중 | ㈜하랑항공 주관 현장 재점검 실시 (전 항목 확인) |